АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022                                                                                                                          №  16

ст. Дядьковская

Об утверждении документации электронного запроса котировок на право заключения контракта на выполнение работ  по объекту: «Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года              № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить документацию электронного запроса котировок на право заключения контракта на выполнение работ  по объекту: «Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района» (прилагается).

2.	Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4 .   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.А. Ткачева

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

_________________О.А. Ткачева

«_____» ______________2022 года

ЗАЯВКА №1 от «28» февраля 2022 года

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Прошу Вас организовать процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на закупку указанной ниже продукции (товаров, работ, услуг).

| 1 | Наименование объекта закупки | Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | запрос котировок в электронной форме |
|  | Контактная информация |  |
| 3 | Закупку осуществляет уполномоченное учреждение | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный заказ муниципального образования Кореновский район» 353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира, д.93. Тел 8(86142)4-50-53, e-mail: konkurs@korenovsk.ru |
| 4 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком) | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165, Краснодарский край, Кореновский район, ст.Дядьковскоская, ул. Советская,42 dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66269,факс 8(86142) 66278 Ответственное должностное лицо заказчика Ткачева Ольга Анатольевна тел: 8(86142)66269 |
|  | Краткое изложение условий контракта |  |
| 5 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы). В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта. | 867220,00 ( восемьсот шестьдесят семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек |
| 6 | Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют | Рубль РФ |
| 7 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведено в Приложении № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» к извещению о проведении закупки |
| 8 | Источник финансирования | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района на условиях софинансирования |
| 9 | Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса) | Аванс не предусмотрен |
| 10 | Идентификационный код закупки | 22 32335063655233501001 0003 001 4211 244 |
| 11 | Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Описание объекта закупки приведено в приложении №1 «Описание объекта закупки» |
| 12 | Информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ | ОКПД2:42.11.10.129 |
| 13 | Информация об объеме, о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги |  |
| 13.1 | Информация об объеме | 1 |
| 13.2 | Единица измерения (при наличии) | Условная единица |
| 13.3 | Место выполнения работы или оказания услуги | Российская Федерация, , Краснодарский край, Кореновский район, ст.Дядьковская, ул. Советская,42 |
|  | Условия контракта |  |
| 14 | Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения) | Срок исполнения контракта: до полного исполнения принятых на себя сторонами обязательств (Срок выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 90 календарных дней). Срок приемки выполненных работ: не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке. Срок оплаты выполненных работ: Оплата за фактически выполненные работы осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней со дня подписания документа о приемке выполненных работ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации) |
|  | Преимущества к участникам |  |
| 15 | Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ | Преимущества не установлены |
| 16 | Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ | Преимущества не установлены |
|  | Требования к участникам |  |
| 17 | Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям | Не установлены |
| 18 | Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ | Установлены преимущества субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 19 | Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 20 | Требования к участникам в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки в соответствии с п.1 ч. 1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ - не установлены. Требования к участникам в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ: установлены*. * п. 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма |
| 21 | Требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии такого требования) | Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ: установлено |
| 22 | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ | Банковское сопровождение контракта не осуществляется согласно постановлению Правительства РФ № 963 от 20.09.2014 |
| 23 | Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | В соответствии с Приложением № 3 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ» к извещению о проведении закупки |
| 24 | Инструкция по заполнению заявки на определение поставщика | В соответствии с Приложением № 4 «Инструкция по заполнению заявки» к извещению о проведении закупки |
|  | Дополнительная информация |  |
| 25 | Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ | # Не установлено |
| 26 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ | # Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта предусмотрена контрактом |
| - 27 | - Обеспечение заявки на участие в закупке |  |
| 27.1 | Обеспечения заявки на участие в закупке | - Не установлено |
| - 28 | - Обеспечение исполнения контракта |  |
| 28.1 | Обеспечение исполнения контракта | - Не установлено |
| - 29 | - Обеспечение гарантийных обязательств |  |
| 29.1 | Обеспечение гарантийных обязательств | - Не установлено |
|  | Проект контракта |  |
| 30 | Проект контракта | Согласно Приложению №5 «Проект контракта», к извещению о проведении закупки |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 28 февраля  2022 года  № 16

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _____________ О.А.Ткачева «____» __________ 2022 г. М.П. |

Документация электронного запроса котировок на право заключения контракта по объекту: «Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

ст. Дядьковская

2022 год

Документация электронного запроса котировок

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _________________О.А. Ткачева «_____» ______________2022 года |
| --- | --- |

Описание объекта закупки

Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | Не предусмотрено |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | - |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение 1) Выполнение работ производится с использованием материала Подрядчика |
| 5 | Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий | В соответствии с действующими государственными стандартами и нормами, распространенными на территории Российской Федерации |
| 6 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов составляет – 6 лет со дня подписания документа о приемке выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. В случае обнаружения дефектов после приемки работ – исправление дефектов производится за счет подрядчика. Все материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество |
| 7 | Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки | - |
| 8 | Код ОКПД2 | 42.11.10.129 |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-02 Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации ст.Дядьковская", Кореновского района. (бюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Обоснование |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Раздел 1. Дорожная одежда (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0,11 |  | ФЕРр68-15-1 |  |  |  |
| 2 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 1,309 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0,186 |  | ФЕРр68-15-3 |  |  |  |
| 4 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 3,0876 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 |  | 0,3 |  | ФЕРр68-15-4 |  |  |  |
| 6 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 4,98 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| 7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 7,1 |  | ФССЦпг-01-01-01-043 |  |  |  |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (возврат заказчику) | 1 т груза |  | 7,1 |  | ФССЦпг-03-21-01-015 |  |  |  |
| 9 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 |  | 0,1 |  | ФЕР27-03-011-01 |  |  |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (на базу временного хранения) | 1 т груза |  | 0,94 |  | ФССЦпг-03-21-01-015 |  |  |  |
| Раздел 2. Восстановление дорожной одежды в местах разрушения (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (разборка асфальтобетона толщ.9см) | 1000 м3 |  | 0,046674 |  | ФЕР01-01-013-14 |  |  |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (возврат заказчику) | 1 т груза |  | 10,92 |  | ФССЦпг-03-21-01-015 |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  | 0,05186 |  | ФЕР27-06-031-01 |  |  |  |
| 14 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 4,8 |  | ФССЦ-04.2.01.02-0006 |  |  |  |
| 15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (добавить до 7см) | 1000 м2 |  | 0,05186 |  | ФЕР27-06-032-01 |  |  |  |
| 16 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 3,61 |  | ФССЦ-04.2.01.02-0006 |  |  |  |
| 17 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т |  | 0,02489 |  | ФЕР27-03-004-01 |  |  |  |
| 18 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 2,51 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| 19 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  | 0,2716 |  | ФЕР27-06-031-01 |  |  |  |
| 20 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 26,24 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| 21 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (добавить до 5см) | 1000 м2 |  | 0,2716 |  | ФЕР27-06-032-01 |  |  |  |
| 22 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 6,57 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| Раздел 3. Восстановление дорожной одежды в местах разрушения S=58,2м2 (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (разборка асфальтобетона толщ.9см) | 1000 м3 |  | 0,05238 |  | ФЕР01-01-013-14 |  |  |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (возврат заказчику) | 1 т груза |  | 12,26 |  | ФССЦпг-03-21-01-015 |  |  |  |
| 25 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  | 0,0582 |  | ФЕР27-06-031-01 |  |  |  |
| 26 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 5,38 |  | ФССЦ-04.2.01.02-0006 |  |  |  |
| 27 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (добавить до 7см) | 1000 м2 |  | 0,0582 |  | ФЕР27-06-032-01 |  |  |  |
| 28 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 4,05 |  | ФССЦ-04.2.01.02-0006 |  |  |  |
| 29 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т |  | 0,02794 |  | ФЕР27-03-004-01 |  |  |  |
| 30 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 2,82 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| 31 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  | 0,0582 |  | ФЕР27-06-031-01 |  |  |  |
| 32 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 5,62 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| 33 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (добавить до 5см) | 1000 м2 |  | 0,0582 |  | ФЕР27-06-032-01 |  |  |  |
| 34 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 1,41 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| Раздел 4. Дорожная одежда. Прилегающая территория с ул.Советской к зданию администрации ул.Советская №42, S=102,0м2 (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление дорожной одежды в местах разрушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (разборка асфальтобетона толщ.9см) | 1000 м3 |  | 0,0018 |  | ФЕР01-01-013-14 |  |  |  |
| 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (возврат заказчику) | 1 т груза |  | 0,42 |  | ФССЦпг-03-21-01-015 |  |  |  |
| 37 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  | 0,002 |  | ФЕР27-06-031-01 |  |  |  |
| 38 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 0,19 |  | ФССЦ-04.2.01.02-0006 |  |  |  |
| 39 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (добавить до 7см) | 1000 м2 |  | 0,002 |  | ФЕР27-06-032-01 |  |  |  |
| 40 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 0,14 |  | ФССЦ-04.2.01.02-0006 |  |  |  |
| 41 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т |  | 0,00096 |  | ФЕР27-03-004-01 |  |  |  |
| 42 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 0,1 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| 43 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  | 0,102 |  | ФЕР27-06-031-01 |  |  |  |
| 44 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 9,85 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
| 45 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (добавить до 5см) | 1000 м2 |  | 0,102 |  | ФЕР27-06-032-01 |  |  |  |
| 46 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 2,47 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-03 Пересечения и примыкания. |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации ст.Дядьковская", Кореновского района. (бюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Раздел 1. Восстановление дорожной одежды в местах разрушения. (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (разборка асфальтобетона толщ.9см) | 1000 м3 | 0,1098 |  | ФЕР01-01-013-14 |  |  |  |  |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (возврат заказчику) | 1 т груза | 25,69 |  | ФССЦпг-03-21-01-015 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,122 |  | ФЕР27-06-031-01 |  |  |  |  |
| 4 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 11,29 |  | ФССЦ-04.2.01.02-0006 |  |  |  |  |
| 5 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (добавить до 7см) | 1000 м2 | 0,122 |  | ФЕР27-06-032-01 |  |  |  |  |
| 6 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 8,49 |  | ФССЦ-04.2.01.02-0006 |  |  |  |  |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,05856 |  | ФЕР27-03-004-01 |  |  |  |  |
| 8 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 5,91 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |  |
| 9 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,4425 |  | ФЕР27-06-031-01 |  |  |  |  |
| 10 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 42,75 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |  |
| 11 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (добавить до 5см) | 1000 м2 | 0,4425 |  | ФЕР27-06-032-01 |  |  |  |  |
| 12 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 10,71 |  | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |  |  |  |

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _________________О.А. Ткачева «_____» ______________2022 года |
| --- | --- |

М.П.

Приложение № 2 к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Предмет закупки: Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети  и дворовых  проездов возле здания администрации ст. Дядьковская Кореновского района

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 28.02.2022.

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: сметный метод.

Обоснование выбранного метода обоснования начальной максимальной цены контракта:

Невозможность применения:

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

2) нормативного метода - цена на данный вид работ не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) тарифного метода - цена на данный вид работ не подлежат государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) проектно-сметного метода – отсутствует проектная документация;

5) затратный метод – отсутствие информации об обычной прибыли для данного вида работ.

Информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком: Рубль РФ.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: В случае если для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличная от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта представлен в приложенном документе «Локально сметный расчет №02-01(внебюджет), №02-01,02-02,  02-03(бюджет)» СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

документация электронного запроса котировок

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _________________О.А. Ткачева «_____» ______________2022 года |
| --- | --- |

М.П.

Приложение 3 к извещению

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
| 2 | Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта |  |
| 3 | Предложение участника закупки о цене контракта |  |
| ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |
| Декларируемые сведения участником электронного конкурса о его соответствии следующим требованиям |  | Информация, подтверждающая соответствие участника установленным требованиям |
| 1 | О непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ |
| 2 | О неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 3 | Об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; |  |
| 4 | Об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  |
| 5 | Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 6 | Об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма |  |
| 7 | Об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного обществ |  |
| 8 | Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества |  |
| 9 | Об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации |  |
| До 31.03.2022 года (включительно) одновременно с декларацией о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ в состав заявки участником закупки включается информация об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц, при этом такая информация направляется участником закупки в составе заявки |  |  |

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

документация электронного запроса котировок

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _________________О.А. Ткачева «_____» ______________2022 года |
| --- | --- |

М.П.

Приложение 4 к извещению

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района

1. Участник закупки подает заявку в соответствии с положениями статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ и Приложения №3 «Требования   к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ» к извещению о проведении закупки. Заявка должна включать в себя документы и информацию, установленные Приложением № 3 «Требования   к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ» к извещению о проведении закупки.

2. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

3. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

4. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных

документация электронного запроса котировок

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _________________О.А. Ткачева «_____» ______________2022 года |
| --- | --- |

М.П.

### ПРОЕКТ

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № МК-__

на выполнение работ для муниципальных нужд

Идентификационный код закупки: 22 32335063655233501001 0003 001 4211 244

Ст.Дядьковская						                 «___» _______2022 год

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  в лице главы Дядьковского сельского поселения Кореновского района Ткачевой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной  стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), на основании протокола __________________________________ от ____________ 2022 года № ___, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего Контракта Подрядчик по заданию Муниципального заказчика выполняет работы по объекту «Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района» (далее – работы), а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, с использованием своих материалов, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии со сметным расчетом стоимости работ, ведомостью объемов работ (Приложение № 1).

1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, , Краснодарский край, Кореновский район, ст.Дядьковская, ул. Советская,42

1.4. За единицу измерения объема работ в целом, предусмотренного к выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту, Стороны принимают 1 условную единицу (усл. ед.).

1.5. При размещении информации об исполнении Контракта в Единой информационной системе в сфере закупок промежуточные акты о приемке выполненных работ являются частью 1 условной единицы, указанной в п. .1.4 настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта  (цена работ) составляет _________(__________________) рублей____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______ (_______) процентов ИЛИ цена контракта НДС не облагается (в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС).

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена Контракта может быть изменена только в случаях, прямо предусмотренных настоящим Контрактом в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона.

2.3. Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

В  случае  досрочного  исполнения  подрядчиком  обязательств  по  выполнению  работ, предусмотренных  графиком  выполнения  строительно-монтажных  работ,  заказчик  вправе,  при  условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов  на  более  ранние  периоды,  принять  предъявленные  подрядчиком  работы  в  установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты  выполненных  по  контракту  работ  (при  наличии).  Цена  контракта,  его  отдельных  этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.

2.5. Источник финансирования: Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района на условиях софинансирования:

_________________     средства краевого бюджета;

__________________ средства бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

КБК 992.0409.49100S2720.244

КБК 992.0409.4910002720.244

КБК 992.0503.5090004000.244

2.6. Аванс не предусмотрен. Муниципальный заказчик обязуется оплачивать результаты выполненных по Контракту работ по безналичному расчету платежными поручениями в размерах, установленных Контрактом, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного Муниципальным заказчиком Контракта, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту.

3.2. Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней со дня заключения контракта.

3.3. Срок выполнения работ является исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этого срока, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Муниципального заказчика:

4.1.1. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

4.1.2. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Муниципальным заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.3. Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику согласно Разделу 7.

4.1.4. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ в случае их ненадлежащего качества.

4.1.5. Отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Муниципальному заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Муниципального заказчика.

4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков с уведомлением Муниципального заказчика письменно в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения договора субподряда. Невыполнение Субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.

4.2.3. При исполнении Контракта Подрядчик, по согласованию с Муниципальным заказчиком, вправе выполнить работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.3. Обязанности Муниципального заказчика:

4.3.1. Выделить для приемки выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя, который отдает указания и распоряжения от имени Муниципального заказчика в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Контракта.

4.3.2. Готовить и передавать Подрядчику заявки с указанием объема работ и перечня объектов.

4.3.3. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в срок, установленные настоящим Контрактом.

4.3.4. Регистрировать и хранить письменные обращения Подрядчика. Давать указания и разъяснения в 10-тидневный срок с момента получения письменного обращения.

4.3.5. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

В случаях, предусмотренных контрактом, заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.			бращения Подрядчика.

4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);

б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

4.4. Обязанности Подрядчика:

4.4.1. Принять на себя обязательства выполнить  работы по  объекту «Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района»,  с  учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3).

4.4.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии: со сметными расчетами стоимости работ.

4.4.3. Выполнить все работы качественно, в соответствии с действующими ГОСТ Р и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, собственными силами и средствами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций.

4.4.4. Обеспечить выполнение работ материалами в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1). Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех используемых для реализации Контракта материалов и оборудования до момента подписания заказчиком Акта приемки выполненных работ.

4.4.5. Самостоятельно направлять и определять количество специалистов, необходимых для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием.

4.4.6. В случае повреждения или уничтожения имущества Муниципального заказчика по вине работников Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Контракту возместить Муниципальному заказчику вред в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.7. До начала работ предъявить Муниципальному заказчику (уполномоченному представителю) сертификаты качества применяемых материалов и конструкций, согласовать с Муниципальным заказчиком образцы применяемых материалов.

4.4.8. В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ.

4.4.9. Подрядчику запрещается применение материалов, выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных Контрактом, без письменного согласования с Муниципальным заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

4.4.10. Немедленно уведомить Муниципального заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Муниципального заказчика).

4.4.11. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.12. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Сторонами.

4.4.13. Обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

4.4.14. Обеспечить отчет представителю Муниципального заказчика об объеме и качестве выполненных работ. Вести журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 года № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» (далее - Общий журнал работ). Подрядчик обязан представить Общий журнал работ по первому требованию Муниципального заказчика. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Муниципальный заказчик регулярно, не реже одного раза в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

4.4.15. Обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет.

4.4.16. Обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, разработанной Подрядчиком и согласованной ГИБДД.

4.4.17. Обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.

4.4.18. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Муниципального заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.19. По окончанию работ на Объекте предоставить Муниципальному заказчику расшифровку непредвиденных затрат при их наличии.

4.4.20. Перед началом выполнения работ передать Муниципальному заказчику локальный сметный расчет на выполняемые по Контракту работы для утверждения с учетом индивидуального договорного коэффициента (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в количестве четырех экземпляров.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Муниципальный заказчик принимает результаты работ, выполненные Подрядчиком, в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, когда Муниципальный заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Контракта.

Муниципальный заказчик принимает результаты работ, выполненные Подрядчиком в соответствии с в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г.  N 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.)  с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г.  N 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г.  N 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г.  N 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.).

5.2. Муниципальный заказчик осуществляет действия, направленные на установление соответствия (несоответствия) выполненных работ и предоставленных Подрядчиком документов, необходимых для осуществления приемки, условиям Контракта.

5.3. При приемке выполненных работ Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу, в части соответствия выполненных работ условиям контракта. Экспертиза может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.4. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня фактического выполнения работ (части работ, выполненных по заявке Муниципального заказчика), и в течение срока, установленного в п. 3.2. настоящего Контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона.

5.5. К документу о приемке, предусмотренному п.5.4. настоящего Контракта, прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- акт о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3);

- расшифровку непредвиденных затрат (при их наличии).

Заблаговременно или в день направления документа о приемке в электронной форме Подрядчик обязан передать представителям Муниципального заказчика подписанную и скрепленную печатью (при наличии) исполнительную документацию за отчетный период (при ее наличии) в 3 экземплярах.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.

В случае привлечения Заказчиком специализированных организаций или органов, осуществляющих функции строительного контроля (технического надзора) (далее – Организация) по настоящему Контракту, такой документ о приемке подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такой Организации. При этом Подрядчик, в день направления документа о приемке выполненных работ Заказчику, обязан уведомить представителя Организации о факте направления данного документа Заказчику.

Заказчик вправе отказать в приемке выполненных работ (части выполненных работ) в случае отсутствия на документе о приемке выполненных работ усиленной электронной подписи уполномоченного представителя Организации.

5.6. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п.5.4. настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Муниципальному заказчику. Датой поступления Муниципальному заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Муниципальный заказчик.

5.7. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.6 Контракта осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с «б» пункта 5.7 настоящего Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

При выявлении несоответствий в выполненной работе, препятствующих ее приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения, который подписывается заказчиком и прилагается к мотивированному отказу Муниципального заказчика от подписания документа о приемке выполненных работ. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.9. В случае получения в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.10. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.

5.11. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

5.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Муниципального заказчика.

5.13. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 2-х дневный срок после их обнаружения, а Подрядчик в тот же срок явиться для устранения выявленных недостатков или составления 2-х стороннего акта и установления срока для устранения выявленных Муниципальным заказчиком недостатков.

5.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

5.15. В случае выявления несоответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы (отдельного этапа исполнения Контракта), если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

6.1. Качество работ, выполняемых по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего Контракта на протяжении гарантийного срока.

6.2. На выполненные работы и все конструктивные элементы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ.

6.3. Гарантийный срок на выполненные работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, и входящие в них материалы составляет 6 лет со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.

6.4. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.5. Муниципальный заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.6. При выявлении Муниципальным заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика.

6.7. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Муниципальным заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», далее – Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

/За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в соответствии с Постановлением № 1042 в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.7. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (в соответствии с Постановлением № 1042).

7.8. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств или устранения допущенных нарушений Контракта и (или) законодательства Российской Федерации и не учитывается при возмещении причиненных Муниципальному заказчику убытков.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Неустойка по Контракту выплачивается на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.11. Оплата неустойки производится Подрядчиком по реквизитам, указанным Муниципальным заказчиком в требовании, в течение 10 рабочих дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен в требовании Муниципального заказчика.

7.12. Подрядчик несёт полную ответственность за своих работников и их действия перед Муниципальным заказчиком, третьими лицами и государственными органами. Муниципальный заказчик не несёт ответственности за работников, работодателем которых является Подрядчик.

7.13. Муниципальным заказчиком могут быть удержаны суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с настоящим разделом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.16 В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

7.17. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

7.18. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, массовые заболевания (эпидемия), повлекшие введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны извещают друг друга не позднее 7 дней с момента их наступления.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта, в том числе путем расторжения Контракта.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

8.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Не допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

9.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ;

2) Если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

9.3. При исполнении Контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);

б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.9. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Не предусмотрено.

11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, письма на электронную почту и иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа по почтовому адресу получателя.

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Муниципальный заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

12.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. Письмо Стороны об изменении таких реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. Настоящий контракт составлен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями сторон. Настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.5. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу получателя, который указан в разделе Контракта «Адреса, реквизиты, подписи сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

12.6. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Все приложения к настоящему Контракту, утвержденные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

13.2. К настоящему Контракту прилагаются:

13.2.1. Приложение № 1 «Локальный сметный расчет, ведомость объемов работ».

13.2.2. Приложение № 2 «Расчет индивидуального договорного коэффициента».

13.2.3. Приложение №3 «График выполнения строительно-монтажных работ»

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Место нахождения и почтовый адрес: 353165, Краснодарский край, Кореновский район, ст.Дядьковская ул. Советская42 ИНН/КПП: 2335063655/233501001 Адрес электронной почты: 353165 Кореновский р-н ст.Дядьковская, ул.Советская,42 ОКАТО 03221807000 , ОКГУ 32200 , ОКФС 14 , ОКОПФ 81 ИНН 2335063655 КПП 233501001 ОГРН1052319707131 УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района) р/сч 03231643036214071800 Южное ГУ Банка России г. Краснодар ОКПО 04088279 ОКОНХ -97700 ОКТМО 03621407101 БИК 010349101 тел.( 86142)66-2-69 факс 66-2-08 8-861-4266269 dyadkovsk@inbox.ru Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _________________ О.А.Ткачева. | ПОДРЯДЧИК Должность ____________________Ф.И.О. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ ______ от ___________202_ г.

| РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п. | Наименование объектов | Номер смет | СМР по ЛСР (Б) | Твердая договорная цена на СМР по результатам закупки (С) | Индивидуальный договорной коэффициент на СМР (С/Б) |
| 1 | Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | НДС ___ % (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Всего по расчету: |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Глава ___________________ О.А. Ткачева | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Муниципальному контракту

№ ______ от ___________202_ г

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Выполнение работ  по объекту «Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

| Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации ст. Дядьковская Кореновского района. | Срок выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 90 календарных дней |

Глава Дядьковского сельского

поселения Кореновского района

Директор

______________________                                            ____________________________

М.П.	М.П.