АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2020                                                                                                                             № 154

О внесении изменений  в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 11 марта 2020 года № 29 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год (с изменениями от 21 апреля 2020 года № 52)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Дядьковского  сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года №  206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,             п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 11 марта 2020 года № 29 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год» (с изменениями от 21 апреля 2020 года № 52),  изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (О.Е.Надточий) обнародовать  настоящее постановление в установленных местах  и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                               О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 04 декабря 2020 года  № 154

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 11 марта 2019 года  № 29

Ведомственная целевая программа

«Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год

# Паспорт

ведомственной целевой программы

«Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год

Наименование главного распорядителя: администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Разработчик программы: администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Исполнитель программы: администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Основание для разработки ведомственной целевой программы: Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения на территории Краснодарского края», утвержденная Постановление главы администрации(губернатором) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965.

Цели ведомственной целевой программы

Основной целью Программы является:

Проведение  качественного ремонта дорог, доведения их до современных стандартов;

ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорожной сети в границах Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

2

Повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи ведомственной целевой программы

Координация действий администрации муниципального образования Кореновский район и администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района при проведении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Перечень  целевых показателей ведомственной целевой программы

Критериями оценки полноты выполнения Программы являются:

В результате реализации Программы ожидается:

Отремонтированное полотно  улично-дорожной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района общей протяженностью 1099м,

Уменьшение  износа улично-дорожной сети поселения на 0,05% от общей протяженности  дорожной сети с асфальтовым покрытием.

Целевые индикаторы:

Ремонт ул. Пролетарской от ПК0+00(дома№21) до ПК3+30 в станице Дядьковской (асфальтобетонное покрытие средней толщиной: ПК00+00- ПК3+30 -5м; протяженность 330м;

Ремонт ул. К.Маркса от ПК 0+00 (ул. Чернышевского) до ПК7+69 в станице Дядьковской, асфальтобетонное покрытие средней толщиной: ПК00+00- ПК7+69 -6м;протяженность 769м

Объемы и источники финансирования: Объемы и источники финансирования: объем финансирования программы     4033,06 тысяч рублей на 2020 год.   Источник финансирования – местный бюджет 201,65279 тыс. рублей, краевой бюджет 3831,40307 тыс. рублей

Сроки реализации Программы - 2020 год

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы

Разработка данной Программы продиктована резко возросшей интенсивностью дорожного движения, обусловленной постоянно увеличивающимся количеством подвижного состава на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района. Постоянно возрастают показатели сроков эксплуатации и процент износа транспортных средств.

В станице Дядьковской  улица Пролетарская после ввода в эксплуатацию (1987 год) капитально ремонтировалась лишь  на участке, где расположены социально-значимые объекты (данная улица является подъездом к детскому дошкольному учреждению №19 Муниципального образования Кореновский район, остальные участки не ремонтировались, а состояние проезжей части: по всей площади покрытия износ по толщине, наличие трещин. В настоящее время состояние  дорожного покрытия  данной улицы (для снижения  опасности движения) требует серьезного ремонта. Аналогичная ситуация с ул. К.Маркса, где расположено станичное  кладбище.

3

Реализация ведомственной целевой программы  «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год позволит создать скоординированную систему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы является:

Проведение  качественного ремонта дорог, доведения их до современных стандартов;

ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорожной сети в границах Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Привлечение необходимых для выполнения программы средств и обеспечение контроля за их целевым использованием.

Раздел 3. Перечень  мероприятий ведомственной целевой программы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий ведомственной целевой программы

Период реализации программы - 2020 год

Реализация Программы предусматривается за счет средств Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Объемы и источники финансирования: объем финансирования программы          4033,06 тысяч рублей на 2020 год.   Источник финансирования – местный бюджет 201,65279 тыс. рублей, краевой бюджет 3831,40307 тыс. рублей

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1 | Ремонт ул. Пролетарской от ПК0+00(дома№21) до ПК3+30 в станице Дядьковской | 2020 | Апрель- июнь 2020 | 843,33647 |  | 801,16967 | 42,1668 |  | Выполнение мероприятия (асфальтобетонное покрытие средней толщиной: ПК00+00- ПК3+30 -5м;протяженность 330м |
| 1.2 | Ремонт ул. К.Маркса от ПК 0+00 (ул. Чернышевского) до ПК7+69 в станице Дядьковской | 2020 | Апрель- июнь 2020 | 3189,71939 |  | 3030,23342 | 159,48597 |  | Выполнение мероприятия (асфальтобетонное покрытие средней толщиной: ПК00+00- ПК7+69 -6м;протяженность 769м |
|  |  |  |  | 4033,05586 |  | 3831,40307 | 201,65279 |  |  |

5

Раздел 4 Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы

Финансирование данной программы на 2020 год необходимо предусмотреть в бюджете поселения  в размере 4033,05586 тысяч рублей, в соответствии со сметой.

Раздел 5 Механизм реализации ведомственной целевой программы

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района в лице разработчика программы, который:

обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование с координатором соответствующей муниципальной программы Дядьковского сельского поселения Кореновского района, в случае если реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках муниципальной программы Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы;

проводит мониторинг реализации ведомственной целевой программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные ведомственной целевой программой.

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разработчик ведомственной целевой программы готовит доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы, который утверждается постановлением администрации Дядьковского сельского поселения.

Доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования ведомственной целевой программы в целом и по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования;

6

сведения о фактическом выполнении мероприятий ведомственных целевых программ с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации ведомственной целевой программы плановым показателям, установленным ведомственной целевой программой;

оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ведомственной целевой программы проводится анализ факторов и в докладе (отчете) о ходе реализаций ведомственной целевой программы указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года № 206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района».

Раздел 6 Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

Реализация ведомственной целевой программы  «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 год позволит достигнуть  целевые индикаторы:

Ремонт ул. Пролетарской от ПК0+00(дома№21) до ПК3+30 в станице Дядьковской (асфальтобетонное покрытие средней толщиной: ПК00+00- ПК3+30 -5м;протяженность 330м;

Ремонт ул. К.Маркса от ПК 0+00 (ул. Чернышевского) до ПК7+69 в станице Дядьковской, асфальтобетонное покрытие средней толщиной: ПК00+00- ПК7+69 -6м; протяженность 769 м

Критериями оценки полноты выполнения Программы являются:

Отремонтированное полотно  улично-дорожной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района общей протяженностью 1099 м,

Уменьшение  износа улично-дорожной сети поселения на 0,05% от общей протяженности  дорожной сети с асфальтовым покрытием.».

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                            О.А. Ткачева