АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020                                                                                                                             № 179

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 28 ноября 2018 года   № 206  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации целевой программы  «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в            ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения  Кореновского район в  сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                            О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 18 декабря 2020 года № 179 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  целевой  программы «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год

Ведомственная целевая  программа «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год » (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 10 февраля 2020 года  № 18   «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год»,   с изменениями от 16 декабря  2020 года  № 173.

Мероприятия программы  были направлены на обеспечение жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных  семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности). Газопровод высокого давления прокладывается  по ул. Школьная и ул. Северная от  точки подключения до проектируемого ШРП, установленного на углу ул. Некрасова; газопровод низкого давления прокладывается по ул. Школьная, ул. Северная, ул. Короткая, ул. Герцена, ул. Некрасова, ул. Зелено-луговая, ул. Партизанская, ул. Выгонная, ул. Мира и двух проездов без названия от проектируемого ШРП до заглушек, установленных на газопроводе.

Период реализации программы  - 2020год.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2020 год  соответствуют прогнозируемым.

Финансирование программных мероприятий в 2020 году в сумме 4167,38905 тысяч рублей, в том числе на 2020 год –    4167,38905 тысяч рублей; Источник финансирования – 3958,96515 тыс. рублей краевые средства, 208,42390 тыс. рублей местный бюджет. В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом   -  аукционом. Контракт заключен с  ООО «Пламя»

2

ИНН/КПП  2321009707/232101001РФ 352126, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Шоссейная, 1А. а/я 50, Тел./факс (86196) 7-06-81, 4-10-70 firma_plamya@mail.ru. Сумма экономии по результатам конкурсных процедур  795,95тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год, проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

3

Отчет о реализации  ведомственной целевой    программы  «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год »

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде, тыс. рублей | Выполнео \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедут, кредиторская задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района 2020 | Местный бюджет | 208,42390 | 208,42390 | 208,42390 | 208,42390 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 3958,96515 | 3958,96515 | 3958,96515 | 3958,96515 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 0 |
|  | Итого | Всего в том числе: | 4167,38905 | 4167,38905 | 4167,38905 | 4167,38905 | Сумма экономии 795,95тыс.рублей |
|  |  | Местный бюджет | 208,42390 | 208,42390 | 208,42390 | 208,42390 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 3958,96515 | 3958,96515 | 3958,96515 | 3958,96515 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчет об исполнении целевых показателей ведомственной целевой    программы  «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год »

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность. распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района | м | 5855,8 | 5855,8 |  |
| Шкафной газорегуляторный пункт типа Газовичек –А7466-1000 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДНК -1000 | шт | 1 | 1 |  |
| Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей плановое значение показателя | единиц | 16 | 16 |  |

5

ОЦЕНКА

эффективности реализации  ведомственной целевой программы  «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год »

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района, тыс. рублей/ Протяженность. распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района, м/ Шкафной газорегуляторный пункт типа Газовичек –А7466-1000 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДНК -1000 /,шт. Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей плановое значение показателя , единиц | 4167,38905 тыс. рублей /5855,8м/1 шт./ 16 единиц | 4167,38905 тыс. рублей /5855,8м/1 шт./ 16 единиц | 100,0 |

Глава

Дядьковского  сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   О.А.Ткачева