

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 08.11.2024 № 156**

ст.Дядьковская

**О внесении изменений в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 01 ноября 2023 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы (с изменениями от 03 июня 2024 года № 43, от 04 сентября 2024 года № 86)**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 01 ноября 2023 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы (с изменениями от 03 июня 2024 года № 43, от 04 сентября 2024 года № 86), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Захарченко) официально обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрацииДядьковского сельского поселенияКореновского районаот 08 ноября 2024 № 156 |  |

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

 Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

 от 01 ноября 2023 года № 174

**Муниципальная программа**

**«Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы**

1. Паспорт
2. муниципальной программы
3. Дядьковского сельского поселения Кореновского района

«Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | Снижение уровня аварийности и травматизма на дорожно-уличной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы | Координация действий администрации муниципального образования Кореновский район и администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района при проведении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения; Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов |
| Перечень целевых показателей муниципальнойпрограммы | снижение роста уровня аварийности на дорогах Дядьковского сельского поселения Кореновского района за период реализации программы добиться (сохранения уровня) - 0 едснижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях за период реализации программы добиться (сохранения уровня) - 0 ед;социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1тыс. населения за период реализации программы добиться (сохранения уровня) - 0 ед;транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспорта, за период реализации программы добиться (сохранения уровня) - 0 ед ; 2025-2026гг –плановое значение показателей на уровне 2024 года |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования программы 1231,8 тысяч рублей, в том числе на 2024 год – 407,8 тысяч рублей;2025 год – 412,0 тысяч рублей.2026 год – 412,0 тысяч рублей Источник финансирования – местный бюджет |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

 Разработка данной Программы продиктована резко возросшей интенсивностью дорожного движения, обусловленной постоянно увеличивающимся количеством подвижного состава на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района. Постоянно возрастают показатели сроков эксплуатации и процент износа транспортных средств.

 В станице Дядьковской расположены социально-значимые объекты, такие как школа и больница, детские сады. Реализация муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы позволит создать скоординированную систему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района. Учтены параметры прогноза социально-экономического развития поселения (протяженность дорог не увеличивается, также и с твердым покрытием), поэтому объемы работ по годам прогнозируются на уровне 2024 года (без роста).

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы, сроки ее реализации, этапы ее реализации

 Цели муниципальной программы соответствуют приоритета государственной политики: Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

 Основной целью Программы является обеспечение безопасности дорожного движения, охраны жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, гарантия их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Во многом достижение цели зависит от решения следующих задач:

 Снижение уровня аварийности и травматизма на дорожно-уличной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

координация действий администрации муниципального образования Кореновский район и администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района при проведении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения;

сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов;

ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорожной сети в границах Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Сроки реализации Программы – 2024-2026 годы

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Целевые индикаторы:

снижение роста уровня аварийности на дорогах Дядьковского сельского поселения Кореновского района (2018г. -0 ед., 2019 год – 0ед, 2020 год -0 ед., 2021 год- 0 ед. 2022 год- (прогноз) 0 ед.;2023г -(прогноз ) 0 ед., 2024г -(план) 0 ед- срок 1,2,3,4 кварталы года

снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (2018 год -0 ед., 2019 год -0 ед., 2020 год -0 ед., 2021 год- 0ед; 2022г (прогноз) 0 ед. ; 2023 год- (прогноз) 0 ед), 2024 год- (план) 0 ед-срок 1,2,3,4 кварталы года;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1тыс. населения по итогам 2018 года – 0, по итогам 2019 года – 0, 2020 год -0, 2021 год-0 ед,, 2022г. - (прогноз) 0 ед. ,2023 год- (прогноз) 0 ед), 2024 год- (план) 0 ед) -срок 1,2,3,4 кварталы года;

транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспорта, в 2018 году - 0 , в 2019 году- 0, 2020 год -0, 2021 год- 0 ед , 2022 г (прогноз) 0 ед. 2023 год- (прогноз ) 0 ед., 2024 год- (план) 0 ед.-срок 1,2,3,4 кварталы года

2025-2026 годы – плановое значение показателей на уровне 2024 года.

 Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Ед. изм. | Статус 3 \срок реализации | Значение показателей |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа **«**Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы |
| 1.1 | Целевой показатель снижение роста уровня аварийности на дорогах Дядьковского сельского поселения Кореновского района | единиц | 3\ 1,2,3,4 кварталы года | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 1.2 | Целевой показатель снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | единиц | 3\ 1,2,3,4 кварталы года | 0 | 0 | 0 | х | .х |
| 1.3. | Целевой показатель социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1тыс. населения по итогам | единиц | 3\ 1,2,3,4 кварталы года | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 1.4  | Целевой показатель транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспорта | Единиц  | 3\ 1,2,3,4 кварталы года | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 2.0 | Основные мероприятия»№1 «Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской» |
|  | Сохранение достигнутого уровня показателя аварийности на дорогах, особенно с участием пешеходов | единиц | 3\2 и 3 кварталы года | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | Услуги по нанесению линий дорожной разметки краской с микросферами стеклянными по улицам в ст. Дядьковской по улицам: ул. Ленина и ул. Пушкина, ул. Ленина и ул. Комсомольская; ул. Кооперативная и ул. Школьная; ул. Пролетарская ДОУ; . ул. Кооперативная и ул. Чернышевского ДОУ № 19; ул. Ленина и ул. Жестовского; ул. Захарченко и ул. Жестовского; ул. Чернышевского и ул. Захарченко; ул. Захарченко и ул. Первомайская; . ул. Чернышевского и ул. Ленина; ул. Советская и ул. Школьная; ул. Школьная и ул. Ленина | 100м разметки\100м2 букв.цифр |  | 3,44\0,472 | 3,44\0,472 | 3,44\0,472 | х | х |
| 3.0 | Основные мероприятия»№ 2 «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» |  |
|  | Сохранение достигнутого уровня показателя аварийности на дорогах, особенно с участием пешеходов | единиц | 3\2 и 3 кварталы года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского по-селения Кореновского района (-ул. Чернышевского (перекресток с ул. Советской около д. 31)-ул. Чернышевского 9около д.40, 42, 54, 63)-ул. Карла Маркса (перекресток с ул. Жестовского)-ул. Карла Маркса (перекресток ул. Степная)-ул. Захарченко (перекресток с ул. Комсомольская)-ул. Захарченко 35-37 (перекресток с ул. Мира)-ул. Захарченко (перекресток с ул. Белинского)-ул. Захарченко (возле кладбища)-ул. Ленина (перекресток с ул. Чернышевского)-ул. Ленина 50 (напротив Дядьковской участковой больницы)-ул. Ленина (напротив футбольного поля)-ул. Советская 9перекресток с ул. Комсомольская около аптеки «Апрель»-ул. Кооперативная( перекресток с ул. Комсомольская)-ул. Низовая (поворот от МТФ Комановых» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основные мероприятия»№ 3 «Установка дорожного знака» |
| Сохранение достигнутого уровня показателя аварийности на дорогах, особенно с участием пешеходов | единиц | 3\3 и 4 кварталы года | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | Установка дорожного знака 5.2(искусственная неровность) по ул. Ленина в станице Дядьковской Кореновского района | шт | 3\3 и 4 кварталы года | 1 | 0 | 0 | х | х |

1 Отмечается:

– если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения присваивается статус «1» с указанием в сноске срока предоставления статистической информации;

– если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденным правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), Губернатора Краснодарского края, ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта.

- если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3»;

Раздел 3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | СтаТус 1 | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3годреализации | хгод реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель |  | Снижение уровня аварийности и травматизма на дорожно-уличной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Задача |  | Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов; Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорожной сети в границах Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 1.1.1. | Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской по улицам | 1 | Всего | 1217,2 | 393,2 | 412,0 | 412,0 | х | Обновление разметки в год на 100м разметки\100м2 букв.цифр - 3,44\0,472\ | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района/ в связи с экономией итоговая сумма за 2024 год уменьшена на 4,1 тыс. рублей |
| Краевойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1217,2 | 393,2 | 412,0 | 412,0 | х | Обновление разметки в год на 100м разметки\100м2 букв.цифр - 3,44\0,472\ | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | В том числе: ул. Ленина и ул. Пушкина, ул. Ленина и ул. Комсомольская; ул. Кооперативная и ул. Школьная; ул. Пролетарская ДОУ; . ул. Кооперативная и ул. Чернышевского ДОУ № 19; ул. Ленина и ул. Жестовского; ул. Захарченко и ул. Жестовского; ул. Чернышевского и ул. Захарченко; ул. Захарченко и ул. Первомайская; . ул. Чернышевского и ул. Ленина; ул. Советская и ул. Школьная; ул. Школьная и ул. Ленина |  | Всего | 1217,2 | 393,2 | 412,0 | 412,0 | х | Обновление разметки в год на 100м разметки\100м2 букв.цифр - 3,44\0,472\ | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1217,2 | 393,2 | 412,0 | 412,0 | х | Обновление разметки в год на 100м разметки\100м2 букв.цифр - 3,44\0,472\ | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского по-селенияКореновского района  | 1 | Всего | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | х | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Краевойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | х | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 1.1.2.1 | В том числе:-ул. Чернышевского (перекресток с ул. Советской около д. 31)-ул. Чернышевского 9около д.40, 42, 54, 63)-ул. Карла Маркса  |  | Всего | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | х | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Краевойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| (перекресток с ул. Жестовского)-ул. Карла Маркса (перекресток ул. Степная)-ул. Захарченко (перекресток с ул. Комсомольская)-ул. Захарченко 35-37 (перекресток с ул. Мира)-ул. Захарченко (перекресток с ул. Белинского)-ул. Захарченко (возле кладбища)-ул. Ленина (перекресток с ул. Чернышевского)-ул. Ленина 50 (напротив Дядьковской участковой больницы)-ул. Ленина (напротив футбольного поля)-ул. Советская 9перекресток с ул. Комсомольская около аптеки «Апрель»-ул. Кооперативная( перекресток с ул. Комсомольская)-ул. Низовая (поворот от МТФ Комановых» |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | х | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 1.1.3 | Установка дорожного знака  | 1 | Всего | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 | х | Установка дорожного знака | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района/ в связи с экономией итоговая сумма уменьшена на 0,1 тыс. рублей  |
| Краевойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 | х | Установка дорожного знака | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | Установка дорожного знака 5.2(искусственная неровность) по ул. Ленина в станице Дядьковской Кореновского | 1 | Всего | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 | х | Установка дорожного знака | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  |  |  | Краевойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 | х | Установка дорожного знака | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
|  | Итого | 1 | Всего | 1231,8  | 407,8 | 412,0 | 412,0 | х |  | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  |  |  | Краевойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1231,8  | 407,8 | 412,0 | 412,0 | х |  | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы

Для реализации запланированных мероприятий необходимы следующие ресурсы в сумме: Объем финансирования программы 1231,8 тысяч рублей, в том числе на 2024 год – 407,8 тысяч рублей;2025 год – 412,0 тысяч рублей.2026 год – 412,0 тысяч рублей Источник финансирования – местный бюджет, для следующих мероприятий:

Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления по улицам в ст. Дядьковской/ апрель-май и август – октябрь(работы выполняются два раза в год). В 2024 году предусмотрено мероприятие – «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

(работы выполняются один раз в год), Установка дорожного знака 1 шт.

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы

 В соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года № 166 «Об утверждении Порядка принятия и разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района»:

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы

 5.1. Общие положения

 5.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

 5.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

 5.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации по каждой из подпрограмм, основных мероприятий, и включает в себя:

 оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

 оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

 оценку эффективности использования средств местного бюджета;

 оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 5.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

 5.2. Оценка степени реализации мероприятий

 5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= М в/ М,

где:

 СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

 М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

 5.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

 Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост и

при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

 В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

 5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальной услуги (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальные задания, заключаемого муниципальным учреждением Дядьковского сельского поселения Кореновского района и администрацией Дядьковского сельского поселения Кореновского района, осуществляющим функции и полномочия его учредителя.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

 Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

 Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году.

 Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

 5.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы, либо расходы из всех источников.

 5.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

 Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

 Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

 СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

 Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

 Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

 СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

 5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее–степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

 5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

 СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

 ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

 5.5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

 СРп/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

 N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

 При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

 При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРп/п = ∑ СДп/ппз\*ki,

где:

 ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,

 ∑ ki=1.

 5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

 5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис,

где:

 ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 СРп/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

 5.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

 Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

 Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

 5.6.3. В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпп/ ЗПгпф,

где:

 СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М,

где:

 СРгп – степень реализации муниципальной программы;

 СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

 При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

 При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 М СРгп = ∑ СДгппз\*ki,

где:

 ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

 5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

 j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j,

где:

 ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

 СРгп – степень реализации муниципальной программы;

 ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj= Фj/Ф,

где:

 Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

 Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

 j – количество подпрограмм (основных мероприятий).

 5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

 В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель – глава О.А.Ткачева (обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с соисполнителями, участниками муниципальной программы; формирует структуру муниципальной программы и перечень соисполнителей, участников муниципальной программы; организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы; принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы; разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы); организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель программы ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в финансовый отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, отчет об объемах и источниках финансирования программы в разрезе мероприятий согласно приложения № 7.

Ответственный исполнитель ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Соисполнители и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные ответственным исполнителем, предоставляют ему в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий в разрезе

 источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств краевого бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ответственным исполнителем проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель представляет в управление экономики доклад о результатах её выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Финансовый отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района ежегодно, до 15 мая года, следующего за отчетным, формирует и размещает на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком мероприятия или ответственным за выполнение мероприятия.

Муниципальный заказчик мероприятия:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с ответственным исполнителем (соисполнителем) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

 Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в установленном законодательством порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и субвенций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

ежемесячно представляет отчетность ответственному исполнителю (соисполнителю) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева