

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12.12.2024 № 190**

ст.Дядьковская

**Об утверждении муниципальной программы «Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года № 166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Захарченко) официально обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииДядьковского сельского поселенияКореновского районаот 12 декабря 2024 года № 190 |

**Муниципальная программа**

 **««Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы**

1. Паспорт
2. муниципальной программы
3. Дядьковского сельского поселения Кореновского района

 «Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрено  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для обеспечения высокого уровня развития инфраструктуры культуры на территории поселения.  |
| Задачи муниципальной программы | Привести учреждение в более комфортный вид, что будет способствовать привлечению и популяризации мероприятий, проводимых в СДК, для всех слоев населения.. |
| Перечень целевых показателей муниципальнойпрограммы | Отремонтированные части здания в рамках мероприятий Программы, в том числе: Ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» -1 усл. единица и «Ремонт фасада здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» -1 усл. единица |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования программы всего - 13259,1 тысяч рублей, в том числе 11402,7 тысяч рублей краевой бюджет и 1856,4 тысяч рублей местный бюджет (На 2025 год всего 6992,3 тысяч рублей, в том числе: 6013,3 тысяч рублей краевой бюджет и 979,0 тысяч рублей местный бюджет, На 2027 год – всего 6266,8 тысяч рублей, в том числе: 5389,4 тысяч рублей краевой бюджет и 877,4 тысяч рублей местный бюджет). |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Принятие Программы позволит обеспечить сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России, укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих на территории Дядьковского сельского поселения, формирование уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения, а также ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России и Кубани. Учтены параметры прогноза социально-экономического развития поселения (роста численности населения не планируется, планируется старение населения), поэтому объемы мероприятий и участников по годам прогнозируются без роста. Дядьковский сельский Здание 1970 года постройки, расположено по адресу: Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Советская, 44. общей площадью 3806,2м2.

Системы электроснабжения, водопровода, канализации, газоснабжения, пожарной и вентиляции в удовлетворительном состоянии.

 Вход здания оборудован пандусом, предусмотрены места для инвалидов в зрительном зале в целях обеспечения доступности учреждения для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями. Территория не огорожена забором, имеется уличное освещение, подсветка, озеленение.

В здании имеется автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пути эвакуации, деревянные чердачные конструкции обработаны огнезащитным составом, документы по организации в учреждении противопожарного режима в наличии, укомплектованность огнетушителями 100 %. В 2021 году обновлен паспорт безопасности учреждения с учетом последних изменений Федерального Закона. Здание по внутреннему и внешнему периметру оснащено видеонаблюдением. Здание Дома культуры – социально значимый объект. Здесь расположен избирательный участок 18-33, музей «Казачьего быта», библиотека,

 Дом культуры является центром культуры станицы Дядьковской. На его базе, на регулярной основе, проводятся разнообразные краевые фестивали. Ежегодно Дом культуры проводит более 500 досуговых мероприятий, посетителями которых являются более 60 000 человек, из них: на протяжении 12 лет в станице проводится межмуниципальный фольклорный фестиваль творческих коллективов «Соприкоснись душою с песней», посвященный творчеству нашего земляка, Виктора Гавриловича Захарченко. В рамках фестиваля демонстрируются фрагменты семейно-бытовых обрядов, традиционная фольклорная программа, выставка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по народным видам ремесел.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы, сроки ее реализации, этапы ее реализации.

 Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам государственной политики: Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ министерства культуры Краснодарского края от 23 октября 2024 года №432 «О внесении изменения в приказ министерства культуры Краснодарского края от 19 августа 2022 года №447»Об утверждении результатов отборов муниципальных образований Краснодарского края в целях реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2.1 государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», в 2025 году», Приказ министерства культуры Краснодарского края от 22 апреля 2024 года № 167 «Об утверждении перечня муниципальных образований Краснодарского края, соответствующих критериям отбора, в целях определения объемов субсидий в рамках ведомственного проекта «Создание условий для обеспечения высокого уровня развития инфраструктуры культуры на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», на 2027 год»

 Основной целью Программы является:

 информирование населения о важнейших событиях, датах, героических Создание условий для обеспечения высокого уровня развития инфраструктуры культуры на территории поселения

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Целевые индикаторы:

Отремонтированные части здания в рамках мероприятий Программы, в том числе: Ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» -1 усл. единица и «Ремонт фасада здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» - 1 усл. ед.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

 ««Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Ед. изм. | Статус 3/срок реализации | Значение показателей |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа«Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы |
| 1.1 | Ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44»  | услединица% | 3\январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2025 года | 1 100% | 0 | 0 | х | х |
| 1.2 | Ремонт фасада здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44»  | услединица% | 3\январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2027 года | 0 | 0 | 1100% | х | .х |

1 Отмечается:

– если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения присваивается статус «1» с указанием в сноске срока предоставления статистической информации;

– если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденным правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), Губернатора Краснодарского края, ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта.

- если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3»

Целевой показатель: Ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44»

Р= Рфакт\Р план\*100%, где Р- процент выполнения финансирования,

Рфакт – фактичекский объем финансирования мероприятия;

Р план – плановый объем финансирования мероприятия.

О= Офакт - О план, где О – объем выполненных работ,

Офакт – фактический объем работ, выполненный по смете;

О план- плановый объем работ по смете.

Целевой показатель: Ремонт фасада здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44»:

Р= Рфакт\Р план\*100%, где Р- процент выполнения финансирования,

Рфакт – фактичекский объем финансирования мероприятия;

Р план – плановый объем финансирования мероприятия.

О= Офакт - О план, где О – объем выполненных работ,

Офакт – фактический объем работ, выполненный по смете;

О план- плановый объем работ по смете.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

 «Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | Статус | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации | х год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель |  | Создание условий для обеспечения высокого уровня развития инфраструктуры культуры на территории поселения.. Укрепить материально-техническую базу учреждения культуры, способствовать сохранению здания от разрушения ( трещины, затекания, плесень, порча имущества). |
|  1.1 | Задача |  | Привести учреждение в более комфортный вид, что будет способствовать привлечению и популяризации мероприятий, проводимых в СДК, для всех слоев населения.. |
|  1.1.1. | Ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» | 3 | Всего | 6992,3 | 6992,3 | 0 | 0 | х | Выполнение мероприятия/ срок выполнения мероприятия –январь, февраль, март, апрель, май , июнь, июль 2025 года | МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры |
| Краевойбюджет | 6013,3 | 6013,3 | 0 | 0 | х | Выполнение мероприятия/ срок выполнения мероприятия –январь, февраль, март, апрель, май , июнь, июль 2025 года | МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 979,0 | 979,0 | 0 | 0 | х |  | МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Ремонт фасада здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» |  | Всего | 6266,8 | 0 | 0 | 6266,8 | х | Выполнение мероприятия/ срок выполнения мероприятия –январь, февраль, март, апрель, май , июнь 2027 года | МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры |
|  | Краевой бюджет | 5389,4 | 0 | 0 | 5389,4 | х | Выполнение мероприятия/ срок выполнения мероприятия –январь, февраль, март, апрель, май , июнь 2027 года | МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 877,4 | 0 | 0 | 877,4 | х | Выполнение мероприятия/ срок выполнения мероприятия –январь, февраль, март, апрель, май , июнь 2027 года | МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 1 | Всего | 13259,1  | 6992,3 | 0 | 6266,8 | х |  |  |
| Краевойбюджет | 11402,7 | 6013,3 | 0 | 5389,4 | х | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  1856,4 | 979,0 | 0 | 877,4 | х |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы

 Для реализации запланированных мероприятий необходимы следующие ресурсы в сумме 13259,1 тысяч рублей, в том числе – 11402,7 тысяч рублей краевой бюджет и 1856,4 тысяч рублей местный бюджет (На 2025 год всего 6992,3тысяч рублей, в том числе: 6013,3 тысяч рублей краевой бюджет и 979,0 тысяч рублей местный бюджет, На 2027 год – всего 6266,8 тысяч рублей, в том числе: 5389,4 тысяч рублей краевой бюджет и 877,4 тысяч рублей местный бюджет).

Табличная форма расходования денежных средств по годам и мероприятиям программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Финансирование/ бюджет | Всего, тыс. рублей | Первый год финансирования | Второй год финансирования | Третий год финансирования | Х год финансирования  |
| Ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» | Всего | 6992,3 | 6992,3 | 0 | 0 | х |
| Краевойбюджет | 6013,3 | 6013,3 | 0 | 0 | х |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Местный бюджет | 979,0 | 979,0 | 0 | 0 | х |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Ремонт фасада здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» | Всего | 6266,8 | 0 | 0 | 6266,8 | х |
| Краевой бюджет | 5389,4 | 0 | 0 | 5389,4 | х |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Местный бюджет | 877,4 | 0 | 0 | 877,4 | х |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | Всего | 13259,1  | 6992,3 | 0 | 6266,8 | х |
| Краевойбюджет | 11402,7 | 6013,3 | 0 | 5389,4 | х |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Местный бюджет |  1856,4 | 979,0 | 0 | 877,4 | х |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | х |

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года № 166 «Об утверждении Порядка принятия и разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района».

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы «Ремонт здания МБУК ДСП КР «Дядьковский сельский дом культуры», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44» на 2025-2027 годы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель – Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района (обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с соисполнителями, участниками муниципальной программы; формирует структуру муниципальной программы и перечень соисполнителей, участников муниципальной программы; организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы; принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы; разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы); организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель программы ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в финансовый отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, отчет об объемах и источниках финансирования программы в разрезе мероприятий согласно приложения № 7.

Ответственный исполнитель ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Соисполнители и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные ответственным исполнителем, предоставляют ему в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий в разрезе

 источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств краевого бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ответственным исполнителем проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель представляет в управление экономики доклад о результатах её выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Финансовый отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района ежегодно, до 15 мая года, следующего за отчетным, формирует и размещает на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком мероприятия или ответственным за выполнение мероприятия.

Муниципальный заказчик мероприятия:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с ответственным исполнителем (соисполнителем) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

 Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в установленном законодательством порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и субвенций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

ежемесячно представляет отчетность ответственному исполнителю (соисполнителю) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева