АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016                                                                                                                         № 69

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации  ведомственной целевой

программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 10 апреля  2013 года    № 60  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения  и реализации   ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,    п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год» (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обеспечить обнародование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        Н.П.Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 апреля 2016 года № 69 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год »

Ведомственная целевая  программа «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год» (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 17 марта 2015 года  №31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»,  изменения в Программу не вносились.

Мероприятия программы  были направлены на достижение следующих целей:

Снижение уровня аварийности и травматизма на дорожно-уличной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района, повышение уровня безопасности дорожного движения;

Координация действий администрации муниципального образования Кореновский район и администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района при проведении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения;

Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевского и ул. Советская\ август –сентябрь 2015 года | Всего | План | 2002,0 | 382,0 |  | 1620,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 382,0 | 382,0 |  | 0 |  |  | 18,9 |  |
|  |  | 2015 | План | 2002,0 | 382,0 |  | 1620,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 382,0 | 382,1 |  | 0 |  |  | 18,9 |  |
| 2 | Обновление разметки пешеходных переходов, краской с микросферой\апрель-май 2015 года | всего | План | 27,1 | 27,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 27,1 | 27,1 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | План | 27,1 | 27,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 27,1 | 27,1 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 2029,1 | 409,1 |  | 1620,0 |  |  |  | 20,2 |
|  |  |  | Исполнение | 409,1 | 409,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2015 | План | 2029,1 | 409,1 |  | 1620,0 |  |  |  | 20,2 |
|  |  |  | Исполнение | 409,1 | 409,1 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации ведомственной целевой программы    «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»

Реализация Программы в 2015 году произведена в полном объеме. Период реализации Программных мероприятий  2015 год.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме за 2015 год. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы    «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного и краевого бюджетов на основе софинансирования. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2015 году 409,1 тыс. рублей – 20,2% от запланированных, в связи с тем, что краевые средства не поступили..

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом   - аукцион номер лота 0318300001815000006 контракт МК 0318300001815000006-0058942-01 с ООО РегионДорСтрой».

При оценке  эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год» проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2015 году 20,2%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2015 году 100% (мероприятия выполнены в полном объеме).

Эффективность реализации ведомственной программы  в 2015 году 100%.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        Н.П.Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 апреля 2016 года № 69 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного  и краевого бюджетов. Общий объем  фактически произведенных расходов по программе 409,1 тысяч рублей, или 20,2% от запланированных, в связи с тем, что краевые средства не поступили.

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год» приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

снижение роста  уровня аварийности на дорогах Дядьковского сельского поселения Кореновского района (2014 год – 1ед);

снижение уровня  числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (2014 год -1 ед.);

Транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспорта, в 2014 году  0).

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год» приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  №3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевского и ул. Советская\ август –сентябрь 2015 года | местный бюджет\ краевой бюджет | 2002,0 | 382,0\ 0 | 1620,0 | 19,1 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Обновление разметки пешеходных переходов, краской с микросферой\апрель-май 2015 года | местный бюджет | 27,1 | 27,1 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | местный бюджет\ краевой бюджет | 2019,1 | 409,1 | 1620,00 | 20,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 1620,0 | 0 | 1620,00 | 100,0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 409,1 | 409,1 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2015 год | Фактическое значение за 2015 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевского и ул. Советская\ август –сентябрь 2015 года | Усл. ед. Тыс. рублей | 1 2002,0 | 1 382,0 | 0 1620,0 | 0 81,0 | 100 19,1 |
| 2. | Обновление разметки пешеходных переходов, краской с микросферой\апрель-май 2015 года | Усл. ед. Тыс. рублей | 1 27,1 | 1 27,1 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»  по всем мероприятиям удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы (кроме  финансирования).

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевского и ул. Советская\ август –сентябрь 2015 | 382,0 тыс. рублей\1 усл. ед | 2002,0 тыс. рублей \1 усл. ед | 19,1 |
|  | Обновление разметки пешеходных переходов, краской с микросферой | 27,1 тыс. рублей\1 усл. ед | 27,1 тыс. рублей\1 усл. ед | 100,0 |
|  | Всего | 409,1тыс. рублей\2 усл. ед | 2029,1тыс. рублей\2 усл. ед | 20,1 |
|  | снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (2014 год -1 ед.) | 1ед | 1 ед | 100,0 |
|  | Транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспорта, в 2014 году 0) | 0 | 0 | 100,0 |

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                 Н.П.Пегина