АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016                                                                                                                         № 71

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации  ведомственной целевой

программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения

Кореновского района на 2015 год»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 10 апреля 2013 года      № 60  «Об утверждении  Порядка разработки,  утверждения и реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,    п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год» (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обеспечить обнародование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        Н.П.Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 апреля 2016 года № 71 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

Ведомственная целевая  программа «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год» (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 17 октября 2014 года года  № 173 «Об утверждении целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 годы»,  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 26 августа 2015 года    № 122, были внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы  были направлены на создание единого информационного пространства Дядьковского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства   Кубани,   условий   для   повышения эффективности     местного    самоуправления     на территории поселения за счет внедрения информационных и  коммуникационных технологий (далее   ИКТ)   расширение   возможности   доступа населения и организаций поселения к информации   и   муниципальным   услугам   за  счет использования ИКТ, повышение уровня и качества жизни  населения, формирования конкурентоспособной экономики    Дядьковского сельского поселения Кореновского района, совершенствование   и   развитие   информационной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района, интеграция ее в региональную информационную инфраструктуру, формирование информационных ресурсов поселения. Обеспечение прав граждан и социальных институтов на    свободное    получение,    распространение    и использование информации, создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Закупка комплектующих для обеспечения функционирования локальных сетей \ в течение 2015 года | Всего | План | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ от 9.02.2009 ( в течение 2015 года) | всего | План | 33,3 | 33,3 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 33,3 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План | 33,3 | 33,3 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 33,3 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Закупка сертификатов электронно цифровых подписей ключей | всего | План\исполнение | 20,0\20,0 | 20,0\20,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | План\исполнение | 20,0\20,0 | 20,0\20,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 4 | Оплата за оплата интернет услуг ( в течение 2015 года | всего | План/ исполнение | 61,1\61,1 | 61,1\61,1 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | План\исполнение | 61,1\61,1 | 61,1\61,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание информационных систем, установка и обслуживание программного обеспечения, ЕИАС, ГИС ГМП ( в течение 2015 года) | Всего | План | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по антивирусной защите ( в течение 2015 года) | Всего | План | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 175,3 | 175,3 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 175,3 | 175,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2015 | План | 175,3 | 175,3 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 175,3 | 175,3 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

Реализация Программы в 2015 году произведена в полном объеме. Период реализации Программных мероприятий  2015 год.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме за 2015 год. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым показателям.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»   удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2015 году 175,3 тыс. рублей – 100% от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом   - закупки до 100 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 годы» проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2015 году 100%.

Результативность Программы в 2015 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2015 году 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  в 2015 году 100%.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        Н.П.Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 апреля 2016 года № 72 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов по программе 175,3 тысячи рублей в 2015 году.

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»   приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

разработка и эксплуатация  сайта;

мероприятия по повышению компьютерной грамотности;

мероприятия по защите информации и персональных данных;

доработка сайта с учетом особых потребностей инвалидов по зрению;

подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии.

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы ««Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 годы» приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 годы»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка комплектующих для обеспечения функционирования локальных сетей \ в течение 2015 года | местный бюджет | 10,9 | 10,9 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ от 9.02.2009 ( в течение 2015 года) | местный бюджет | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Закупка сертификатов электронно цифровых подписей ключей | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Оплата за оплата интернет услуг ( в течение 2015 года | местный бюджет | 61,1 | 61,1 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | установка и обслуживание программного обеспечения, ЕИАС, ГИС ГМП ( в течение 2015 года) | местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 6 | Мероприятия по антивирусной защите ( в течение 2015 года) | местный бюджет | 6,0 | 6,0 |  |  | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | местный бюджет | 175,3 | 175,3 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 175,3 | 175,3 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2015 год | Фактическое значение за 2015 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Мероприятия по повышению компьютерной грамотности (постоянно) | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Мероприятия по защите информации и персональных данных (доработка сайта, программное обеспечение)) | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | доработка сайта с учетом особых потребностей инвалидов по зрению; | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год» удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы.

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=3\4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | мероприятия по повышению компьютерной грамотности; мероприятия по защите информации и персональных данных; доработка сайта с учетом особых потребностей инвалидов по зрению; | 175,3 | 175,3 | 1,0 |

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                      Н.П.Пегина