## СОВЕТ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

от 00.00.2013					               		                                        № 000

ст.Дядьковская

О внесении изменений в решение Совета Дядьковского сельского поселения  Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 63

«Об утверждении комплексного плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района» (с изменениями от 20 апреля 2011 года      № 107, от 31 мая 2012 года №170)

Руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 мая 2010 года № 333 «О планировании комплексного развития муниципальных образований Краснодарского края с многопрофильной структурой экономики на 2010 год», учитывая протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в комплексный план развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района, Совет Дядьковского  сельского поселения Кореновского района,р е ш и л:

1.   Внести  в приложение к решению Совета Дядьковского сельского поселения  Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 63  «Об утверждении комплексного плана развития Дядьковского  сельского поселения Кореновского района» (с изменениями от 20 апреля 2011 года №107,  от 31 мая 2012 года №170) следующие изменения:

1.1. раздел II «Задачи  и мероприятия комплексного плана развития экономики Дядьковского сельского поселения Кореновского района» изложить в новой редакции:

«II. Задачи и мероприятия комплексного плана развития экономики Дядьковского сельского поселения Кореновского  района

Таблица 1 Описание  цели комплексного плана Развития Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района

| Цель плана | Показатель | Базовое Значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение высоких темпов экономического развития поселения и координационное повышение качества жизни населения | Оборот розничной торговли, млн. рублей Объем платных услуг населению, млн. рублей Протяженность дорог с асфальтовым покрытием, км Изношенность дорог, % Износ водопроводных сетей, % | 31,9 0,5 55,5 19,3 42,0 50 | 36,0 1,2 55,5 19,3 41,0 47,9 | 5 лет |  |  |

Таблица 2 Описание  задач комплексного плана  развития Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение инженерной инфраструктуры | Дебит воды, тыс. м3 в год | 2102,4 | 2321,4 | 2014 2015 2013-2014 | Прокладка водопроводной трубы с разрушением старой по ул. Лермонтова -162 м, ул. Выгонной -210м Строительство водозаборных сооружений Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | Краевая целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы» |
| Улучшение инженерной инфраструктуры | уровень износа водопроводных сетей, % уровень колебания давления в водопроводной сети, атм | 50,0 1,5-1,8 | 47,9 1,5 | 2013-2017 | Отключение старых магистралей / реконструкция действующей системы водоснабжения (Реконструкция , замена сетей: по улице Горная 134м -2013 год, улицам Комсомольская и Зелено Луговая (закольцовка)-106 м.-2014год, улица Кооперативная (закольцовка) 106м-2015 год,, улицы Северная , Выгонная, Школьная 240м-2016-2017 год | В соответствии с Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы», утвержденной решением Совета поселения от 24 августа 2011 года № 118 (с изменениями) |
| Улучшение транспортной инфраструктуры | Уменьшение уровня износа автодорожной сети | 42,0 | 41,0 | 2013-2015 | Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Лермонтова (от ул Мира до ул. Белинского) 450мУл. Советская 360м, Ул. Кооперативная 270м общая протяженность около 1080м | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог сети поселения по краевой целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы» на 2013 год Соглашение 117 от 07 мая 2013 года |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования, развитие коммунальных систем, равномерное распределение коммунальных мощностей, ведущее к эффективному использованию ресурсов Дядьковского сельского поселения | Переход к эколого-градостроительному планированию и экологически ориентированным методам управления сферой природопользования |  | 1 | 2013 | Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Соглашение в рамках реализации Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры м муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2013 годы) |
| Увеличение объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Оборот розничной торговли/ Объем платных услуг населению, млн. рублей | 31,9/0,5 | 34,1/1,2 | 2011-2013 | Строительство магазина смешанных товаров/Оборудование помещения для оказания платных услуг | Бизнес-план индивидуального предпринимателя Тыщенко Анатолия Ивановича |
| Увеличение объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 34,1 | 35,0 | 2013-2015 | Строительство магазина, площадь 200м2 | Бизнес-план индивидуального предпринимателя Момота Юрия Петровича |
| Увеличение объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 35,0 | 36,0 | 2013-2014 | Строительство магазина площадь 115м2 | Бизнес-план Директор Хворостина Е.Н. магазина «Выселковский» |
| Улучшение социального положения населения (создание благоприятных условий для досуга населения) | Количество детских площадок, единиц | 1 | 1 | 2013-2014 | Расширение и благоустройство детской площадки | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |
| Улучшение транспортной инфраструктуры | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 | 2013-2015 | Ремонт улично-дорожной сети станицы Дядьковской (Ремонт улично-дорожного покрытия) | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |
| Модернизация производственных мощностей | Количество сельхозтехники (комбайны), шт. | 19 | 24 | 2013-2017 | Покупка: Сельскохозяйственной техники | Инвестиционный проект ООО Агрофирма «Атлант» |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | Наличие целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2013год» | нет | да | 2013 | Разработана программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дядьковского сельского поселения на 2013 год | Постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 16 октября 2012года № 155 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2013 год» |
| Улучшение инженерной инфраструктуры (ремонт существующей системы наружного освещения) | Приведение в соответствие с действующими стандартами системы уличного освещения, Снижение протяженности электролиний нуждающихся в замене, м (Замена провода СИП2х16 мм) | 18650 | 13650 | 2014 | Ремонт существующей системы освещения -замена провода СИП протяженностью 5000м | В соответствии с Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы», утвержденной решением Совета поселения от 24 августа 2011 года № 118 (с изменениями) |

Таблица 3 График достижения целей и реализации задач комплексного плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района

| Цель\задачи | Показатель | Базовое значение в 2012 году | Плановое значение в 2013 году | Плановое значение в 2014 году | Плановое значение в 2015 году | Плановое значение в 2016 году | Плановое значение в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение инженерной инфраструктуры (водоснабжение) | Дебит воды, тыс. м3 в год | 2102,4 |  |  | 2321,4 |  |  |
| Улучшение инженерной инфраструктуры (водоснабжение) | Уровень износа, водопроводных сетей, % Колебание давления в водопроводной сети | 50 1,5-1,8 |  |  | 47,9 1,5 |  |  |
| Улучшение транспортной инфраструктуры | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 |  |  |  |  |
| Формирование эффективной системы пространственного развития Дядьковского сельского поселения. Определение направления перспективного территориального развития поселения, Планируемое размещение объектов капитального строительства | Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 1 |  |  |  |  |
| Увеличение численности объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 31,9 | 34,9 | 35,0 | 36,0 |  |  |
| Увеличение численности объектов для оказания платных услуг населению | Объем платных услуг населению, млн. рублей | 0,5 | 1,2 | 0 | 0 |  |  |
| Улучшение социального положения населения | Количество детских площадок, единиц | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Улучшение транспортной инфраструктуры | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 |  |  |  |  |
| Модернизация производственных мощностей | Количество сельскохозяйственной техники, шт. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2013год | Наличие программы поддержки малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2013 год | утвержденная программа 1 | 1 программа | 0 | 0 |  |  |
| Улучшение инженерной инфраструктуры( ремонт существующей системы наружного освещения) | Ремонт существующей системы, уменьшение протяженности электрических сетей нуждающихся в замене, м | 18650 |  | 13650 | 0» |  |  |

».

1.2 Раздел 3 «Представление мер плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района» изложить в новой редакции:

«III.Представление мер плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского  района

Таблица 4.  Паспорт меры  плана «Прокладка водопроводной трубы с разрушением старой  по ул. Лермонтова -162 м, ул. Выгонной -210м

Строительство водозаборных сооружений

Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы»

| 1 | Мера | Прокладка водопроводной трубы с разрушением старой по ул. Лермонтова -162 м, ул. Выгонной -210м Строительство водозаборных сооружений |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Низкое качество оказываемых услуг по водоснабжению жителей населенных пунктов. Износ артезианской скважины, низкий дебит воды |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной меры | В 2013-2014 году подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Дебит воды 2321,4 тыс. м3 в год |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 7,7 млн. рублей ( в 2014 году подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы - на сумму 0,730 млн. рублей, в 2014 году проведение работ по прокладке водопроводной трубы по ул, Лермонтова, ул. Выгонная -516,0 тыс. рублей, в 2015 году -6,970 млн. рублей на основное мероприятие, в том числе 6,273 млн. рублей краевой бюджет, 0,697 млн. рублей местный бюджет) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Краевая целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы» |

Таблица 5  Паспорт меры  плана «Отключение старых магистралей  / реконструкция действующей системы водоснабжения

| 1 | Мера | Отключение старых магистралей / реконструкция действующей системы водоснабжения (Реконструкция , замена сетей: по улице Горная 134м -2013 год, улицам Комсомольская и Зелено Луговая (закольцовка)-106 м.-2014год, улица Кооперативная (закольцовка) 106м-2015 год,, улицы Северная , Выгонная, Школьная 240м-2016-2017 год) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Колебание давления в водопроводной сети, что является одним из факторов прорывов в сети. Потери воды |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2017 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Колебание давления в водопроводной сети от 1,5 до 1,8 атм (для нормализации давлении в сети), Снижение уровня износа водопроводной сети до 47,9%. Улучшение уровня оказываемых услуг населению. Снижение потерь воды |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Станица» |
| 9 | Стоимость меры | 0,655 млн. рублей (по улице Горная 0,140 млн. рублей -2013 год, улицам Комсомольская и Зелено Луговая (закольцовка)-0,140 млн. рублей-2014год, улица Кооперативная (закольцовка) 0,135 млн. рублей-2015 год, улицы Северная , Выгонная, Школьная 0,240 млн. рублей –(2016 год - 0,120 млн. рублей, 2017 год – 0,120 млн. рулей средства муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица») |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Технико-экономическое обоснование |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | В соответствии с Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы» утвержденной решением Совета поселения от 24 августа 2011 года № 118 (с изменениями 24 ноября 2011 года №134, от 18 марта 2013 года №217) |

Таблица 6  Паспорт меры  плана «Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:

Ул. Лермонтова (от ул. Мира до ул. Белинского) 450мУл. Советская 360м, Ул. Кооперативная 270м общая протяженность  около 1080м»

| 1 | Мера | Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Лермонтова (от ул Мира до ул. Белинского) 450мУл. Советская 360м, Ул. Кооперативная 270м общая протяженность около 1080м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Высокий уровень износа автомобильных дорог |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Уровень износа автомобильных дорог 41,0% |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 1556,0 млн. рублей, в том числе 1400,0 млн. рублей средства краевого бюджета, 0,156 млн. рублей средства местного бюджета |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог сети поселения по программе краевой целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |

Таблица 7 – Паспорт меры Плана «Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

| 1 | Мера | Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территорий и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Сбор достоверной информации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Переход к эколого-градостроительному планированию и экологически ориентированным методам управления сферой природопользования |
| 8 | Ответственные за выполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 9 | Стоимость меры, млн. руб. | 0,387млн. рублей (0,3676 млн. рублей средства краевого бюджета , 0,0194 млн. рублей средства местного бюджета) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Соглашение в рамках реализации Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03 октября 2011 года №1112 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры м муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2013 годы) |

Таблица 8.  Паспорт меры  плана «Строительство магазина смешанных товаров/ Оборудование помещения для  оказания платных  услуг населению, 2010-2013   ИП Тыщенко А.И. ул. Комсомольская »

| 1 | Мера | Строительство магазина смешанных товаров/Оборудование помещения для оказания платных услуг населению, ИП Тыщенко А.И. ул. Комсомольская |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение оборота розничной торговли\ Увеличение объема платных услуг |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Оборот розничной торговли 34,1млн. рублей/ объем платных услуг населению -1,2 млн. рублей |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ИП Тыщенко А.И. |
| 9 | Стоимость меры | 0,810млн. рублей \ 0,810 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Технико-экономическое обоснование. Бизнес план ИП Тыщенко А.И. |

Таблица 9.  Паспорт меры  плана «Строительство магазина, 2013-2015 ИП Момот Ю.П.  ст. Дядьковская, угол  ул. Захарченко и

ул. Комсомольская»

| 1 | Мера | Строительство магазина, ИП Момот Юрий Петрович, ст. Дядьковская, угол ул. Комсомольская и ул. Захарченко |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение оборота розничной торговли |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Оборот розничной торговли 35,0 млн. рублей |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ИП Момот Ю.П. |
| 9 | Стоимость меры | 2,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Технико-экономическое обоснование. Бизнес план ИП Момот Ю.П. |

Таблица 10.  Паспорт меры  плана «Строительство магазина продовольственных  товаров, 2013-2014 Директор Хворостина Е.Н. магазина «Выселковский»  ст. Дядьковская угол ул Советская и ул. Первомайская

| 1 | Мера | Строительство магазина продовольственных товаров, Бизнес-план Директор Хворостина Е.Н. магазина «Выселковский» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение оборота розничной торговли |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Оборот розничной торговли 36,0 млн. рублей |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Директор Хворостина Е.Н. магазина «Выселковский» |
| 9 | Стоимость меры | 1,7 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Технико-экономическое обоснование. Бизнес-план Директор Хворостина Е.Н. магазина «Выселковский» |

Таблица 11.   Паспорт меры  плана «Расширение и благоустройство  детской  площадки (ст. Дядьковская,  угол ул. Кооперативная и ул. Первомайская)»

| 1 | Мера | Благоустройство детской площадки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение объемов пропускной способности объекта |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | количество детских площадок, единиц 1 |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,057 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | В соответствии со 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |

Таблица 12.  Паспорт меры  плана «Ремонт улично-дорожной сети станицы Дядьковской (ремонт улиц поселения)

| 1 | Мера | Ремонт улично-дорожной сети станицы Дядьковской (ремонт дорожного покрытия улиц поселения) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Высокий уровень износа автомобильных дорог |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Уровень износа автомобильных дорог 41,0% |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,9 млн. рублей (2013 год 0,3 млн. рулей –прочие средства, 2014 год- 0,3 млн. рублей средства местного бюджета,2015 год - 0,3 млн. рублей средства местного бюджета) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |

Таблица 13.  Паспорт меры  плана « Покупка сельскохозяйственной техники»

| 1 | Мера | Покупка сельскохозяйственной техники |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Недостаточное количество специализированной сельскохозяйственной техники |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2017 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Покупка: Сельскохозяйственной техники ( Комбайны и т.д. ) |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ООО «Агрофирма «Атлант» |
| 9 | Стоимость меры | 30,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект ООО «Агрофирма «Атлант» |

Таблица 14.  Паспорт меры Плана «Целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2013 г.»

| 1 | Мера | Целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2013 г |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Создание условий и поддержка развития малого и среднего бизнеса в поселении |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Сбор и анализ информации по состоянию развития малого и среднего предпринимательства поселения |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Мониторинг исполнения программы |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие программы развития малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Мониторинг социально-экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства поселения, проведение консультационной работы по мерам поддержки, привлечение к участию субъектов МСП в рекламно-информационных, презентационных, выставочно-ярмарочных мероприятиях района и края, оказание содействия субъектам МСП в получении мер поддержки в рамках районной и краевой программ по поддержке малого и среднего предпринимательства |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление администрации Дядьковского сельского поселения Постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района №155 от 16.10.2012г. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2013 год» |

Таблица 15.  Паспорт меры  плана «Ремонт существующей системы освещения - замена провода СИП протяженностью 5000м»

| 1 | Мера | Ремонт существующей системы освещения - замена провода СИП протяженностью 5000м на сумму 100,0 тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Несоответствие действующим нормам электролиний уличного освещения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2014 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | 13650м |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,1 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |

Таблица 16. Оценка необходимости  и критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск\проблема | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение | Целевое значение |
| Прокладка водопроводной трубы с разрушением старой по ул. Лермонтова -162 м, ул. Выгонной -210м Строительство водозаборных сооружений по ул. Восточная. Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения | Улучшение инженерной инфраструктуры | Низкий дебит воды, снижение качества поставляемых услуг населению | Уровень дебита воды, тыс. м3 в год | 2102,4 | 2321,4 |
| Отключение старых магистралей / реконструкция действующей системы водоснабжения (Реконструкция , замена сетей: по улице Горная 134м -2013 год, улицам Комсомольская и Зелено Луговая (закольцовка)-106 м.-2014год, улица Кооперативная (закольцовка) 106м-2015 год,, улицы Северная , Выгонная, Школьная 240м-2016-2017 год) | Улучшение инженерной инфраструктуры | Высокий уровень износа водопроводных сетей, колебание уровня давления в водопроводной сети, потери воды, снижение качества поставляемых услуг населению | Уровень износа водопроводных сетей, % Нормализация уровня давления в водопроводной сети, атм | 50 1,5-1,8 | 47,9 1,5 |
| Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Лермонтова (от ул Мира до ул. Белинского) 450мУл. Советская 360м, Ул. Кооперативная 270м общая протяженность около 1080м | Улучшение транспортной инфраструктуры | Высокий уровень износа автомобильных дорог | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 |
| Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования, развитие коммунальных систем, равномерное распределение коммунальных мощностей, ведущее к эффективному использованию ресурсов Дядьковского сельского поселения | Отсутствие основы для устойчивого развития территорий и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения | Переход к эколого-градостроительному планированию | 0 | 1 |
| Строительство магазина смешанных товаров\ Оборудование помещения для оказания бытовых услуг, ИП Тыщенко А.И. ул. Комсомольская | Увеличение числа объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения\ Увеличение числа объектов для оказания платных услуг | Рост уровня оборота розничной торговли\ Рост объема платных услуг населению | Оборот розничной торговли\ Объем платных услуг населению, млн. рублей, | 31,9\0,5 | 34,1\1,2 |
| Строительство магазина ИП Момот Ю.П. ст. Дядьковская, ст. Дядьковская Угол ул. Комсомольская и ул. Захарченко | Увеличение числа объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Рост уровня оборота розничной торговли | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 34,1 | 35,0 |
| Строительство магазина продовольственных товаров (Выселковский) ст. Дядьковская угол ул Советская и ул. Первомайская | Увеличение числа объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Рост уровня оборота розничной торговли | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 35,0 | 36,0 |
| Благоустройство и расширение детской площадки | Улучшение социального положения населения (создание благоприятных условий для досуга населения) | Недостаточная пропускная мощность детской площадки ( в выходные и праздничные дни) и небольшое разнообразие развлекательных мероприятий | Количество детских площадок, единиц | 1 | 1 |
| Ремонт улично-дорожной сети поселения (по полномочиям) | Улучшение транспортной инфраструктуры | Высокий уровень износа автомобильных дорог | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 |
| Покупка сельскохозяйственной техники ООО «Агрофирма «Атлант» | Модернизация производственных мощностей | Недостаточное количество специализированной сельскохозяйственной техники при проведении определенных видов работ (в лучшие агротехнические сроки) | Количество сельскохозяйственной техники, шт. | 19 | 24 |
| Целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2013г. | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Преодоление монопрофильности экономики поселения | Наличие программы поддержки малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2013г. | нет | да |
| Ремонт существующей системы освещения - замена провода СИП протяженностью 5000м на сумму 100,0 тыс. рублей | Улучшение инженерной инфраструктуры( ремонт существующей системы наружного освещения) | Не соответствие действующим стандартам системы уличного освещения. | Приведение в соответствие с действующими стандартами системы уличного освещения, Снижение протяженности электролиний нуждающихся в замене, м (Замена провода СИП2х16 мм) | 18650 | 13650 |

Таблица  17. Календарный  план реализации мер  комплексного  плана развития  Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района

| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка водопроводной трубы с разрушением старой по ул. Лермонтова -162 м, ул. Выгонной -210м Строительство водозаборных сооружений ул. Восточная. Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения госэкспетизы ул. Восточная б\н . | 2013 | 2015 |
| 2 | Отключение старых магистралей / реконструкция действующей системы водоснабжения (Реконструкция, замена сетей: по улице Горная 134м -2013 год, улицам Комсомольская и Зелено Луговая (закольцовка)-106 м.-2014год, улица Кооперативная (закольцовка) 106м-2015 год,, улицы Северная , Выгонная, Школьная 240м-2016-2017 год) | 2013 | 2017 |
| 3 | Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Лермонтова (от ул Мира до ул. Белинского) 450мУл. Советская 360м, Ул. Кооперативная 270м общая протяженность около 1080м | 2013 | 2013 |
| 4 | Строительство магазина смешанных товаров\ Оборудование помещения для оказания бытовых услуг, ИП Тыщенко А.И. ул. Комсомольская | 2010 | 2013 |
| 5 | Строительство магазина ИП Момот Ю.П. ст. Дядьковская, ст. Дядьковская, угол ул. Комсомольская и ул. Захарченко | 2013 | 2015 |
| 6 | Строительство магазина продовольственных товаров (Выселковский) ст. Дядьковская, угол ул. Советская и ул. Первомайская | 2013 | 2014 |
| 7 | Благоустройство и расширение детской площадки | 2013 | 2014 |
| 8 | Ремонт улично-дорожной сети поселения (по полномочиям) | 2013 | 2015 |
| 9 | Покупка сельскохозяйственной техники ООО «Агрофирма «Атлант» | 2013 | 2017 |
| 10 | Целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2013г. | 2013 | 2013 |
| 11 | Ремонт существующей системы освещения - замена провода СИП протяженностью 5000м | 2014 | 2014 |

Таблица 18. График поступления средств на выполнение комплексного Плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района

| Источник финансирования | Суммарный объем Млн. рублей | Средства в 1 год (2013) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 2 год (2014) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 3 год (2015) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 4 год (2016) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 5 год (2017) исполнения плана, млн. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 8,041 | 1,768 |  | 6,273 |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,875 | 0,182 | 1,696 | 0,997 |  |  |  |
| Другие предприятия, организации, инвесторы | 35,855 | 9,51 | 7,31 | 6,795 | 6,120 | 6,120 |  |
|  | 46, 771 | 11,460 | 9,006 | 14,065 | 6,120 | 6,120 |  |

Таблица 19.График расходования средств на выполнение  Плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района

| Мера | Стоимость, млн. рублей | Средства в 1 год (2013) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 2 год (2014) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 3 год (2015) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 4 год (2016) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 5 год (2017) исполнения плана, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка водопроводной трубы с разрушением старой по ул. Лермонтова -162 м, ул. Выгонной -210м Строительство водозаборных сооружений ул. Восточная. Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения ул. Восточная. | 8,216 |  | 1,246 | 6,970 |  |  |
| Отключение старых магистралей / реконструкция действующей системы водоснабжения (Реконструкция , замена сетей: по улице Горная 134м -2013 год, улицам Комсомольская и Зелено Луговая (закольцовка)-106 м.-2014год, улица Кооперативная (закольцовка) 106м-2015 год,, улицы Северная , Выгонная, Школьная 240м-2016-2017 год) | 0,655 | 0,140 | 0,140 | 0,135 | 0,120 | 0,120 |
| Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Лермонтова (от ул Мира до ул. Белинского) 450мУл. Советская 360м, Ул. Кооперативная 270м общая протяженность около 1080м | 1,556 | 1,556 |  |  |  |  |
| Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0,485 | 0,387 |  |  |  |  |
| Строительство магазина товаров ИП Момот Ю.П. | 2,0 | 0,67 | 0,67 | 0,66 |  |  |
| Строительство магазина продовольственных товаров (Выселковский) ст. Дядьковская, угол ул. Советская и ул. Первомайская | 1,7 | 1,2 | 0,5 |  |  |  |
| Строительство магазина смешанных товаров/ Оборудование помещения для оказания платных услуг населению, ИП Тыщенко А.И.. | 0,810/0,810 | 0,6/0,6 |  |  |  |  |
| Расширение и благоустройство детской площадки | 0,057 | 0,007 | 0,05 |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети станицы (по полномочиям) | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Покупка сельскохозяйственной техники ООО АГРОФИРМА «АТЛАНТ» | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Целевая программа развития малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - |
| Ремонт существующей системы освещения ( требуется замена 18650м)-замена провода СИП протяженностью 5000м | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |

Таблица 20. Эффективность  реализации Плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка водопроводной трубы с разрушением старой по ул. Лермонтова -162 м, ул. Выгонной -210м Строительство водозаборных сооружений ул. Восточная. Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения ул. Восточная. . Дебит воды, тыс. м3 в год | 2321,4 тыс. м3 в год |
| Отключение старых магистралей. Отключение старых магистралей / реконструкция действующей системы водоснабжения (Реконструкция , замена сетей: по улице Горная 134м -2013 год, улицам Комсомольская и Зелено Луговая (закольцовка)-106 м.-2014год, улица Кооперативная (закольцовка) 106м-2015 год,, улицы Северная , Выгонная, Школьная 240м-2016-2017 году Уровень износа водопроводных сетей, % Уровень колебания давления в водопроводной сети, атм | 47,9% 1,5 атм. |
| Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения: Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Лермонтова (от ул Мира до ул. Белинского) 450мУл. Советская 360м, Ул. Кооперативная 270м общая протяженность около 1080м, снижение уровня износа улично-дорожной сети, % | 41,0 |
| Переход к эколого-градостроительному планированию и экологически ориентированным методам управления сферой природопользования. Программа правил землепользования | 1 |
| Строительство магазина смешанных товаров/ оборудование помещения для оказания платных услуг населению, ИП Тыщенко А.И.. | 34,1 млн. рублей/1,2 млн. рублей |
| Строительство магазина ИП Момот Ю.П. ст. Дядьковская, ст. Дядьковская, угол ул. Комсомольская и ул. Захарченко | 35,0 млн. рублей |
| Строительство магазина продовольственных товаров (Выселковский) ст. Дядьковская, угол ул. Советская и ул. Первомайская | 36,0 млн. рублей |
| Благоустройство и расширение детской площадки | 1 единица |
| Уменьшение уровня износа автодорожной сети, % (по полномочиям) | 41,0% |
| Покупка новой сельскохозяйственной техники ООО «Агрофирма Атлант» | 19 шт. |
| Протяженность дорог, В том числе с асфальтовым покрытием | 55,5 км 19,3 км |
| Целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2013год | да |
| Приведение в соответствие с действующими нормативами системы уличного освещения, Снижение протяженности электролиний нуждающихся в замене, м | 13650 |

Таблица 21. Перечень  ответственных за выполнение  мероприятий, определенных в комплексном плане развития Дядьковского сельского поселения  Кореновского района

| ФИО | Организация | Должность | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Коваленко Татьяна Тимофеевна | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Глава | 88614266269 |
| Рудник Раиса Николаевна | ООО «Агрофирма «Атлант» | Генеральный директор | 88614266480 |
| Понякин Алексей Юрьевич | МУК ЖКХ «Станица» | Директор | 88614266710 |
| Момот Юрий Петрович | ИП Момот Ю.П. | Индивидуальный предприниматель | 88614266360 |
| Хворостина Евгения Ивановна | магазина « Выселковский» | директор | Контактное лицо инженер инженер Геннадий Викторович Горелов 89183364249 |
| Тыщенко Анатолий Иванович | ИП Тыщенко А.И. | Индивидуальный предприниматель | 88614266704 |

».

2.  Решение обнародовать в установленных местах.

3.  Решение вступает в силу со дня его подписания.

- Глава Дядьковского

- сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             Т.Т.Коваленко