# Р Е Ш Е Н И Е

## СОВЕТА ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО   РАЙОНА

от 31.05.2012                                                                                                                        № 170

ст. Дядьковская

О внесении изменений в решение Совета Дядьковского сельского поселения  Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 63

«Об утверждении комплексного плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района» (с изменениями от 20 апреля 2011 года № 107)

Руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 мая 2010 года № 333 «О планировании комплексного развития муниципальных образований Краснодарского края с многопрофильной структурой экономики на 2010 год», Совет Дядьковского  сельского поселения Кореновского района  р е ш и л:

1.   Внести  в приложение к решению Совета Дядьковского сельского поселения  Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 63  «Об утверждении комплексного плана развития Дядьковского  сельского поселения Кореновского района» (с изменениями от 20 апреля 2011 года №107) следующие изменения:

1.1. раздел II «Задачи  и мероприятия комплексного плана развития экономики Дядьковского сельского поселения Кореновского района» изложить в новой редакции:

«II. Задачи и мероприятия комплексного плана развития экономики Дядьковского сельского поселения Кореновского  района

Таблица 1 Описание  цели комплексного плана Развития Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района

| Цель плана | Показатель | Базовое Значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение высоких темпов экономического развития поселения и координационное повышение качества жизни населения | Оборот розничной торговли, млн. рублей Объем платных услуг населению, млн. рублей Развитие животноводства (поголовье коров), голов Протяженность дорог с асфальтовым покрытием, км Изношенность дорог, % Износ водопроводных сетей, % | 27,8 0,5 812 55,5 19,3 42,0 50 | 34,1 1,2 1052 55,5 20,0 41,0 47,9 | 5 лет |  |  |

Таблица 2 Описание  задач комплексного плана  развития Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение инженерной инфраструктуры | Дебит воды, тыс. м3 в год | 2102,4 | 2321,4 | 2014 2013 | Реконструкция водопроводных сетей (замена артезианские скважины, со строительством водонапорной башни). Подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | Краевая целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы» |
| Улучшение инженерной инфраструктуры | уровень износа водопроводных сетей, % уровень колебания давления в водопроводной сети, атм | 50,0 1,5-1,8 | 47,9 1,5 | 2012-2014 | Отключение старых магистралей (600м ул. Мира, Белинского, Ленина, Пушкина, Школьная, Низовая) / реконструкция действующей системы водоснабжения (Прокладка водопровода по улице Южная и кольцевание магистрали по улице Кооперативная, с устройством распределительного колодца. Реконструкция сетей по улице Огородняя, улице Горная.)/ внедрение энергосберегающих технологий(закупка станции управления и защиты -40 «СУЗ-40»). Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на четырех артскважинах. | В соответствии с Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы», утвержденной решением Совета поселения от 24 августа 2011 года № 118 (с изменениями) |
| Улучшение транспортной инфраструктуры | Уменьшение уровня износа автодорожной сети | 42,0 | 41,0 | 2012 | Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Мира (от ул. Кооперативная до ул. Захарченко протяженность 633 м) Ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Захарченко 830 м). Ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Захарченко)370м Ул. Школьная (от ул. Речная до ул. Кооперативная) общая протяженность около 2000м | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог сети поселения по краевой целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2012 год |
| Формирование эффективной системы пространственного развития Дядьковского сельского поселения. Определение направления перспективного территориального развития поселения, Планируемое размещение объектов капитального строительства | Переход к эколого-градостроительному планированию и экологически ориентированным методам управления сферой природопользования | - | 1 | 2012 | Разработка правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Соглашение рамках реализации Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2010 года № 458 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению документами территориального планирования и землеустроительной документацией» |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования, развитие коммунальных систем, равномерное распределение коммунальных мощностей, ведущее к эффективному использованию ресурсов Дядьковского сельского поселения | Переход к эколого-градостроительному планированию и экологически ориентированным методам управления сферой природопользования |  | 1 | 2012 | Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Соглашение в рамках реализации Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры м муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2012 годы) |
| Увеличение объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Оборот розничной торговли/ Объем платных услуг населению, млн. рублей | 27,8/0,5 | 30,0/1,2 | 2011-2013 | Строительство магазина смешанных товаров/Оборудование помещения для оказания платных услуг | Бизнес-план индивидуального предпринимателя Тыщенко Анатолия Ивановича |
| Увеличение объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 30 | 31,0 | 2011г.-2012 | Строительство магазина смешанных товаров | Бизнес-план индивидуального предпринимателя Семеновой Татьяны Петровны |
| Увеличение объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 31,0 | 32,3 | 2011-2012 | Строительство магазина смешанных товаров | Бизнес-план индивидуального предпринимателя Козлова Дмитрия Валентиновича |
| Увеличение объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 32,3 | 34,1 | 2011-2012 | Строительство магазина смешанных товаров | Бизнес-план индивидуального предпринимателя Романовой Татьяны Викторовны |
| Улучшение социального положения населения (создание благоприятных условий для досуга населения) | Количество детских площадок, единиц | 1 | 1 | 2012-2013 | Расширение и благоустройство детской площадки | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |
| Улучшение социального положения населения (создание благоприятных условий для досуга населения) | Количество зон отдыха, единиц | 0 | 1 | 2015 | Строительство ипподрома общей площадью 30га | Инвестиционный проект ООО АПК «Кубань Люкс» |
| Улучшение социального положения населения (создание благоприятных условий для досуга населения) | Бар-кафе по ул. Советская, ст. Дядьковская | 1 | 2 | 2013-2015 | Строительство Бар-кафе по ул. Советская, ст. Дядьковская | Инвестиционный проект ООО Агрофирма «Атлант» |
| Снижение напряженности на рынке труда | Численность безработных граждан принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 11 | 0 | 2012-2013 | Организация общественных работ | Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Кореновского района на 2011-2013 годы» |
| Повышение конкурентоспособности безработных граждан. | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, чел. | 15 | 22 | 2012-2013 | Организация профессионального обучения безработных граждан | Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Кореновского района на 2011-2013 годы» |
| Снижение напряженности на рынке труда | Численность безработных граждан, организующих собственное дело | 1 | 0 | 2012-2013 | Организация самозанятости населения | Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Кореновского района на 2011-2013 годы» |
| Улучшение транспортной инфраструктуры | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 | 2012 | Ремонт улично-дорожной сети станицы Дядьковской (Ямочный ремонт дорог по улицам: Чернышевского, К.Маркса, Кооперативная , Захарченко) | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |
| Наращивание производственных, перерабатывающих мощностей | Объем производства мясных изделий, тонн\сутки | 0 | 5 | 2015 | Строительство мясоперерабатывающего комплекса | Инвестиционный проект ООО АПК «Кубань Люкс» |
| Развитие животноводства | Численность поголовья крупного рогатого скота (коров), гол. | 812 | 1052 | 2015 | Закупка поголовья крупного рогатого скота (породы – Красная степная, черно-белая) | Инвестиционный проект ООО АПК «Кубань Люкс» |
| Модернизация производственных мощностей | Количество сельхозтехники, шт. | 16 | 19 | 2012-2014 | Покупка: 1 сеялки «Рапит»; 1 опрыскивателя «Челн»; 1 автомобиля «КАМАЗ» | Инвестиционный проект ООО Агрофирма «Атлант» |
| Модернизация производственных мощностей | Протяженность дорог, в том числе с асфальтовым покрытием, км | 55,5 19,3 | 55,5 20 | 2012-2014 | Асфальтирование подъездного пути производственному участку ООО «Агрофирма «Атлант» | Инвестиционный проект инвестора ООО Агрофирма «Атлант» |
| Модернизация производственных мощностей | Производственно административное здание - здание конторы ООО «АГРОФИРМА АТЛАНТ», по ул. Советская, ст. Дядьковская | 0 | 1 | 2013-2015 | Строительство здания конторы ООО «Агрофирма «Атлант», по ул. Советская, ст. Дядьковская | Инвестиционный проект инвестора ООО Агрофирма «Атлант» |
| Модернизация производственных мощностей | Количество сельхозтехники, шт. | 19 | 26 | 2012-2014 | Покупка: 1 автомобиля «КАМАЗ»; . свеклоуборочного комбайна ВИК; 2тракторов «Зондира» и1 МТЗ10-25; Покупка1 опрыскивателя «Амазон» | Инвестиционный проект инвестора Индивидуальный предприниматель Команов Е.А. – глава КФХ |
| Модернизация производственных мощностей | Площадь для хранения сельскохозяйственной техники, продукции, тыс. м2 | 31,718 | 32,168 | 2012-2014 | Строительство 1 ангара общей площадью 450 м2 | Инвестиционный проект инвестора Индивидуальный предприниматель Команов Е.А. – глава КФХ |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | Наличие целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2012год» | нет | да | 2012 | Разработана программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дядьковского сельского поселения на 2012 год | Постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 30 сентября 2011 года № 104 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2012 год» (с изменениями от 15 марта 2012 года № 27 ) |
| Улучшение инженерной инфраструктуры( ремонт существующей системы наружного освещения) | Приведение в соответствие с действующими стандартами системы уличного освещения, Снижение протяженности электролиний нуждающихся в замене, м (Замена провода СИП2х16 мм) | 18650 | 13650 | 2012 | Ремонт существующей системы освещения -замена провода СИП протяженностью 5000м | В соответствии с Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы», утвержденной решением Совета поселения от 24 августа 2011 года № 118 (с изменениями) |

Таблица 3 График достижения целей и реализации задач комплексного плана  развития  Дядьковского сельского поселения Кореновского  района

| Цель\задачи | Показатель | Базовое значение в 2012 году | Плановое значение в 2013 году | Плановое значение в 2014 году | Плановое значение в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение инженерной инфраструктуры (водоснабжение) | Дебит воды, тыс. м3 в год | 2102,4 |  | 2321,4 |  |
| Улучшение инженерной инфраструктуры (водоснабжение) | Уровень износа, водопроводных сетей, % Колебание давления в водопроводной сети | 50 1,5-1,8 |  | 47,9 1,5 |  |
| Улучшение транспортной инфраструктуры | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 | 0 | 0 |
| Формирование эффективной системы пространственного развития Дядьковского сельского поселения. Определение направления перспективного территориального развития поселения, Планируемое размещение объектов капитального строительства | Разработка правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Формирование эффективной системы пространственного развития Дядьковского сельского поселения. Определение направления перспективного территориального развития поселения, Планируемое размещение объектов капитального строительства | Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Увеличение численности объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 27,8 | 34,1 | 0 | 0 |
| Увеличение численности объектов для оказания платных услуг населению | Объем платных услуг населению, млн. рублей | 0,5 | 1,2 | 0 | 0 |
| Улучшение социального положения населения | Количество детских площадок, единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Улучшение социального положения | Количество зон отдыха, единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Улучшение социального положения | Количество бар-кафе/ объем платных услуг населению млн. рублей | 1 | 0 | 0 | 2 1,4 |
| Снижение напряженности на рынке труда | Численность безработных граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Повышение конкурентоспособности безработных граждан | Направление на профессиональное обучение безработных граждан Чел. | 15 | 7 | 0 | 0 |
| Снижение напряженности на рынке труда | Организация собственного дела безработными гражданами, чел. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение транспортной инфраструктуры | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 | 0 | 0 |
| Наращивание производственных, перерабатывающих мощностей | Объем производства мясных изделий, тонн в сутки | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Развитие животноводства | Численность поголовья крупного рогатого скота, голов | 812 | 0 | 0 | 1052 |
| Модернизация производственных мощностей | Количество уборочной техники, шт. | 16 | 0 | 26 | 0 |
| Модернизация производственных мощностей | Протяженность дорог, в том числе с асфальтовым покрытием, км | 55,5 19,3 | 0 | 55,5 20,0 | 0 |
| Модернизация производственных мощностей | Строительство Здания конторы ООО «Агрофирма Атлант» | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Модернизация производственных мощностей | Строительство ангара (площадь для хранения техники, продукции, тыс. м2 | 31,718 | 0 | 32,168 | 0 |
| Целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2012год | Наличие программы поддержки малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2012 год | утвержденная программа 1 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение инженерной инфраструктуры( ремонт существующей системы наружного освещения) | Ремонт существующей системы, уменьшение протяженности электрических сетей нуждающихся в замене, м | 18650 | 13650 | 0 | 0» |

1.2 Раздел 3 «Представление мер плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района» изложить в новой редакции:

«III.Представление мер плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского  района

Таблица 4.  Паспорт меры  плана «Реконструкция водопроводных сетей (замена артезианской скважины, со строительством водонапорной башни)»

| 1 | Мера | Реконструкция водопроводных сетей (замена артезианской скважины, со строительством водонапорной башни) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Низкое качество оказываемых услуг по водоснабжению жителей населенных пунктов. Износ артезианской скважины, низкий дебит воды |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной меры | В 2013 году подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Дебит воды 2321,4 тыс. м3 в год |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 7700,00 тысяч рублей ( в 2013 году подготовка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы - на сумму 730 тысяч рублей, в 2014 году -6970 тысяч рублей на основное мероприятие, в том числе 6273 тысяч рублей краевой бюджет, 697 тысяч рублей местный бюджет) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Краевая целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы» |

Таблица 5  Паспорт меры  плана «Отключение старых магистралей  / реконструкция действующей системы водоснабжения/ внедрение энергосберегающих технологий(закупка станции управления и защиты -40 «СУЗ-40»

Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на четырех артезианских скважинах

| 1 | Мера | Отключение старых магистралей (600м ул. Мира , Белинского, Ленина, Пушкина, Школьная , Низовая) / реконструкция действующей системы водоснабжения(Прокладка водопровода по улице Южная и кольцевание магистрали по улице Кооперативная, с устройством распределительного колодца. Реконструкция сетей по улице Огородняя, улице Горная.)/ внедрение энергосберегающих технологий(закупка станции управления и защиты -40 «СУЗ-40»). Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на четырех артезианских скважинах. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Колебание давления в водопроводной сети, что является одним из факторов прорывов в сети. Потери воды |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Колебание давления в водопроводной сети от 1,5 до 1,8 атм (для нормализации давлении в сети), Снижение уровня износа водопроводной сети до 47,9%. Улучшение уровня оказываемых услуг населению. Снижение потерь воды |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Станица» |
| 9 | Стоимость меры | 0,4396 млн. рублей (80,0 тысяч рублей средства муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» на период 2012-2014годы, 219,0 тысяч рублей - средства по инвестиционным надбавкам в2012 году, 140,6 тысяч рублей – средства, предусмотренные по инвестиционным надбавкам в 2013 году) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Технико-экономическое обоснование |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Решение Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 20 декабря 2011 года № 146 « Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием жилищно - коммунального хозяйства Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Станица» на 2012 год», решение Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 20 мая 2010 года №46 «Об утверждении Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Модернизация и развитие объектов водоснабжения Дядьковского сельского поселения на 2011- 2013 годы» (с изменениями от 20.12.2011 № 145) , в соответствии с Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы» утвержденной решением Совета поселения от 24 августа 2011 года № 118 (с изменениями) |

Таблица 6  Паспорт меры  плана «Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:

Ул. Мира (от ул. Кооперативная  до ул. Захарченко протяженность 633 м)

Ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Захарченко 830 м).

Ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Захарченко)370м

Ул. Школьная (от ул. Речная до ул. Кооперативная) общая протяженность  около 2000м»

| 1 | Мера | Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения: Ул. Мира (от ул. Кооперативная до ул. Захарченко протяженность 633 м) Ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Захарченко 830 м). Ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Захарченко)370м Ул. Школьная (от ул. Речная до ул. Кооперативная) общая протяженность около 2000м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Высокий уровень износа автомобильных дорог |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Уровень износа автомобильных дорог 41,0% |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 3667,0 тысяч рублей(3300,00 тысяч рублей средства краевого бюджета,367,0 тысяч рублей средства местного бюджета) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог сети поселения по программе краевой целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2012 год |

Таблица 7 – Паспорт меры Плана «Разработка правил землепользования и застройки  Дядьковского сельского поселения

Кореновского района »

| 1 | Мера | Разработка правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территорий и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Сбор достоверной информации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Переход к эколого-градостроительному планированию и экологически ориентированным методам управления сферой природопользования |
| 8 | Ответственные за выполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 9 | Стоимость меры, млн. руб. | 0,4597 млн. рублей(0,4137 средства краевого бюджета, 0,046 средства местного бюджета) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Соглашение рамках реализации Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2010 года №458 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению документами территориального планирования и землеустроительной документацией» |

Таблица 8 – Паспорт меры Плана «Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

| 1 | Мера | Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территорий и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Сбор достоверной информации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Переход к эколого-градостроительному планированию и экологически ориентированным методам управления сферой природопользования |
| 8 | Ответственные за выполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 9 | Стоимость меры, млн. руб. | 0,387млн. рублей (0,367млн рублей средства краевого бюджета , 0,020млн. рублей средства местного бюджета) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Соглашение в рамках реализации Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры м муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2012 годы) |

Таблица 9.  Паспорт меры  плана «Строительство магазина смешанных товаров/ Оборудование помещения для  оказания платных  услуг населению, 2010-2013   ИП Тыщенко А.И. ул. Комсомольская »

| 1 | Мера | Строительство магазина смешанных товаров/Оборудование помещения для оказания платных услуг населению, ИП Тыщенко А.И. ул. Комсомольская |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение оборота розничной торговли\ Увеличение объема платных услуг |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Оборот розничной торговли 30,0 млн. рублей/ объем платных услуг населению -1,2 млн. рублей |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ИП Тыщенко А.И. |
| 9 | Стоимость меры | 0,810млн. рублей \ 0,810 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Технико-экономическое обоснование. Бизнес план ИП Тыщенко А.И. |

Таблица 10.  Паспорт меры  плана «Строительство магазина смешанных товаров, 2011-2012 ИП Семенова Т.П.

ул. Комсомольская (территория рынка) »

| 1 | Мера | Строительство магазина смешанных товаров, ИП Семенова Татьяна Петровна по ул. Комсомольской (территория рынка) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение оборота розничной торговли |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Оборот розничной торговли 31,0 млн. рублей |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ИП Семенова Т.П |
| 9 | Стоимость меры | 2,49 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Технико-экономическое обоснование. Бизнес план ИП Семеновой Т.П. |

Таблица 11.  Паспорт меры  плана «Строительство магазина продовольственных  товаров, 2011-2012 ИП Козлов Д.В. ул. Комсомольская (территория рынка)

| 1 | Мера | Строительство магазина продовольственных товаров, ИП Козлов Дмитрий Валентинович. ул. Комсомольская (территория рынка) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение оборота розничной торговли |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Оборот розничной торговли 32,3 млн. рублей |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ИП Козлов Д.В. |
| 9 | Стоимость меры | 3,3 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Технико-экономическое обоснование. Бизнес план ИП Козлова Д.В. |

Таблица 12. Паспорт меры  плана «Строительство магазина смешанных товаров,  2011-2012 ИП Романова Т.В.

ул. Комсомольская (территория рынка)»

| 1 | Мера | Строительство магазина смешанных товаров, ИП Романова Т.В.. ул. Комсомольская (территория рынка) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение оборота розничной торговли |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Оборот розничной торговли 34,1 млн. рублей |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ИП Романова Т.В. |
| 9 | Стоимость меры | 2,65 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Технико-экономическое обоснование. Бизнес план ИП Романовой Т.В. |

Таблица 13.   Паспорт меры  плана «Расширение и благоустройство  детской  площадки»

| 1 | Мера | Благоустройство детской площадки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение объемов пропускной способности объекта |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | количество детских площадок, единиц 1 |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,150 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | В соответствии со 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |

Таблица 14.   Паспорт меры  плана «Строительство  Ипподрома»

| 1 | Мера | Строительство Ипподрома |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Улучшение социального положения населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2015 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Количество зон отдыха, 1 единиц |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ООО АПК «Кубань Люкс» |
| 9 | Стоимость меры | 1,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект ООО АПК «Кубань Люкс» |

Таблица 15.   Паспорт меры  плана «Строительство  Бара-кафе по улице Советская, ст. Дядьковская»

| 1 | Мера | Строительство Бара-кафе по улице Советская, ст. Дядьковская |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Улучшение социального положения населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Количество баров, кафе 2 единицы/ объем платных услуг населению до 1,4 |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ООО «Агрофирма Атлант» |
| 9 | Стоимость меры | 3,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект ООО «Агрофирма Атлант» |

Таблица 16.   Паспорт меры  плана «Организация общественных работ с привлечением безработных граждан»

| 1 | Мера | Организация общественных работ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Снижение напряженности на рынке труда |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Повышение конкурентоспособности безработных граждан, 7 человек |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ГУ КК «Центр занятости населения Кореновского района» |
| 9 | Стоимость меры | 0,0572 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Договоры на организацию общественных работ |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Целевая программа «Содействие занятости населения Кореновского района на 2010-2013гг.» |

Таблица 17.    Паспорт меры  плана «Направление на профессиональное обучение  безработных граждан

| 1 | Мера | Направление на профессиональное обучение безработных граждан |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Снижение напряженности на рынке труда |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Повышение конкурентоспособности безработных граждан 22 человека |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ГУ КК «Центр занятости населения Кореновского района» |
| 9 | Стоимость меры | 0,138 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Четырехсторонние договора на обучение между безработным, работодателем, ЦЗН. Учебным центром |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Целевая программа «Содействие занятости населения Кореновского района на 2010-2013гг.» |

Таблица 18.   Паспорт меры  плана «Организация собственного дела безработными гражданами»

| 1 | Мера | Организация собственного дела безработными гражданами. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Снижение напряженности на рынке труда |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Повышение конкурентоспособности безработных граждан, 1 человек |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ГУ КК «Центр занятости населения Кореновского района» |
| 9 | Стоимость меры | 0,0011 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Бизнес план безработного |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Целевая программа «Содействие занятости населения Кореновского района на 2010-2013гг.» |

Таблица 19.  Паспорт меры  плана «Ремонт улично-дорожной сети станицы Дядьковской (ямочный ремонт)  Чернышевского, К.Маркса, Кооперативная , Захарченко.»

| 1 | Мера | Ремонт улично-дорожной сети станицы Дядьковской: (Ямочный ремонт): Чернышевского, К. Маркса, Кооперативная , Захарченко. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Высокий уровень износа автомобильных дорог |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Уровень износа автомобильных дорог 41,0% |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,1 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |

Таблица 20.  Паспорт меры  плана « Строительство  мясоперерабатывающего комплекса»

| 1 | Мера | Строительство мясоперерабатывающего комплекса |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Наращивание производственных и перерабатывающих мощностей |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2015 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Объем производства мясных изделий, 5тонн сутки |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ООО АПК «Кубань Люкс» |
| 9 | Стоимость меры | 269 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект ООО АПК «Кубань Люкс» |

Таблица 21.  Паспорт меры  плана « Закупка поголовья крупного рогатого скота»»

| 1 | Мера | Закупка поголовья крупного рогатого скота |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Низкий уровень численности поголовья КРС |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2015 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Увеличение поголовья стада крупного рогатого скота (породы красная степная, черно-белая) -1052 голов |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ООО АПК «Кубань Люкс» |
| 9 | Стоимость меры | 5,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект ООО АПК «Кубань Люкс» |

Таблица 22.  Паспорт меры  плана « Покупка сельскохозяйственной техники»

| 1 | Мера | Покупка сельскохозяйственной техники |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Недостаточное количество специализированной сельскохозяйственной техники |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Покупка: 1 сеялки «Рапит»4,5 млн. рублей;-2012 год 1 опрыскивателя «Челн»5,6 млн. рублей -2014 год, ; 1 автомобиля «КАМАЗ»2,0 млн рублей – 2013 год |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ООО «Агрофирма «Атлант» |
| 9 | Стоимость меры | 12,1 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект ООО «Агрофирма «Атлант» |

Таблица 23. Паспорт меры  плана « Асфальтирование  подъездного пути  к производственному участку ООО Агрофирма «Атлант»

| 1 | Мера | Асфальтирование подъездного пути к производственному участку ООО Агрофирма «Атлант» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Улучшение качества дорожного покрытия подъездных путей |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Общая протяженность дорог поселения 55,5 км, в том числе с асфальтовым покрытием 20,0 км |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ООО «Агрофирма «Атлант» |
| 9 | Стоимость меры | 5,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект ООО «Агрофирма «Атлант» |

Таблица 24. Паспорт меры  плана « Строительство здания конторы ООО «Агрофирма «Атлант», по улице Советская, в станице Дядьковская

| 1 | Мера | Строительство здания конторы ООО «Агрофирма «Атлант», по улице Советская. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Улучшение условий труда работников организации, для жителей поселения, удобство в том, что и документы, и продукцию за аренду земельных участков (паи) можно будет получить в станице |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Оформление документации под строительство |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Здание конторы |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ООО «Агрофирма «Атлант» |
| 9 | Стоимость меры | 2,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект ООО «Агрофирма «Атлант» |

Таблица 26.  Паспорт меры  плана « Покупка сельскохозяйственной техники»

| 1 | Мера | Покупка сельскохозяйственной техники |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Недостаточное количество специализированной сельскохозяйственной техники |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Покупка: 1 автомобиля «КАМАЗ» -1,5 млн. рублей; . свеклоуборочного комбайна ВИК-1,5 млн рублей; 2трактора «Зондира»-10.0 млн. рублей и 1 МТЗ10-25 – 0,7 млн рублей; Покупка1 опрыскивателя «Амазон»-1,5 млн. рублей |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ИП Команов Е.А. – глава КФХ |
| 9 | Стоимость меры | 15,2 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект инвестора ИП Команов Е.А. – глава КФХ |

Таблица 27.   Паспорт меры  плана «Строительство 1 ангара общей площадью 450 м2»

| 1 | Мера | Строительство 1 ангара общей площадью 450 м2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Недостаточное количество площадей для хранения сельскохозяйственной продукции, техники |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | 32,168 тысяч м2 |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | ИП Команов Е.А. – глава КФХ |
| 9 | Стоимость меры | 1,5 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | Инвестиционный проект инвестора ИП Команов Е.А. – глава КФХ |

Таблица 28. - Паспорт меры Плана «Целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2012 г.»

| 1 | Мера | Целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2012 г |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Создание условий и поддержка развития малого и среднего бизнеса в поселении |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Сбор и анализ информации по состоянию развития малого и среднего предпринимательства поселения |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Мониторинг исполнения программы |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие программы развития малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Мониторинг социально-экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства поселения, проведение консультационной работы по мерам поддержки, привлечение к участию субъектов МСП в рекламно-информационных, презентационных, выставочно-ярмарочных мероприятиях района и края, оказание содействия субъектам МСП в получении мер поддержки в рамках районной и краевой программ по поддержке малого и среднего предпринимательства |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление администрации Дядьковского сельского поселения Постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района №104 от 30.09.2011г. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2012 год» ( с изменениями №27 от 15.03.2012г ода) |

Таблица 29.  Паспорт меры  плана «Ремонт существующей системы освещения--замена провода СИП протяженностью 5000м»

| 1 | Мера | Ремонт существующей системы освещения - замена провода СИП протяженностью 5000м на сумму 143,0 тыс. рублей, закупка электроосветительной арматуры для монтажа провода СИП на сумму 57,0 тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Несоответствие действующим нормам электролиний уличного освещения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | 13650м |
| 8 | Ответственные за исполнение меры | Администрация Дядьковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,2 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативно-правовые документы | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( по полномочиям) |

Таблица 30– Оценка необходимости  и критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск\проблема | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение | Целевое значение |
| Реконструкция водопроводных сетей (замена артскважины, со строительством водонапорной башни). | Улучшение инженерной инфраструктуры | Низкий дебит воды, снижение качества поставляемых услуг населению | Уровень дебита воды, тыс. м3 в год | 2102,4 | 2321,4 |
| Отключение старых магистралей(600м ул. Мира , Белинского, Ленина, Пушкина, Школьная , Низовая) / реконструкция действующей системы водоснабжения(Прокладка водопровода по улице Южная и кольцевание магистрали по улице Кооперативная, с устройством распределительного колодца. Реконструкция сетей по улице Огородняя, улице Горная.)/ внедрение энергосберегающих технологий(закупка станции управления и защиты -40 «СУЗ-40»). Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на четырех артскважинах. | Улучшение инженерной инфраструктуры | Высокий уровень износа водопроводных сетей, колебание уровня давления в водопроводной сети, потери воды, снижение качества поставляемых услуг населению | Уровень износа водопроводных сетей, % Нормализация уровня давления в водопроводной сети, атм | 50 1,5-1,8 | 47,9 1,5 |
| Ремонт дорог Ул. Мира (от ул. Кооперативная до ул. Захарченко протяженность 633 м) Ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Захарченко 830 м). Ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Захарченко)370м Ул. Школьная (от ул. Речная до ул. Кооперативная) общая протяженность около 2000м | Улучшение транспортной инфраструктуры | Высокий уровень износа автомобильных дорог | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 |
| Разработка правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Формирование эффективной системы пространственного развития Дядьковского сельского поселения. Определение направления перспективного территориального развития поселения, Планируемое размещение объектов капитального строительства | Отсутствие основы для устойчивого развития территорий и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения | Переход к эколого-градостроительному планированию | 0 | 1 |
| Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования, развитие коммунальных систем, равномерное распределение коммунальных мощностей, ведущее к эффективному использованию ресурсов Дядьковского сельского поселения | Отсутствие основы для устойчивого развития территорий и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения | Переход к эколого-градостроительному планированию | 0 | 1 |
| Строительство магазина смешанных товаров\ Оборудование помещения для оказания бытовых услуг, ИП Тыщенко А.И. ул. Комсомольская | Увеличение числа объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения\ Увеличение числа объектов для оказания платных услуг | Рост уровня оборота розничной торговли\ Рост объема платных услуг населению | Оборот розничной торговли\ Объем платных услуг населению, млн. рублей, | 27,8\0,5 | 30,0\1,2 |
| Строительство магазина смешанных товаров ИП Семенова Т,П,. ул. Комсомольская (территория рынка) | Увеличение числа объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Рост уровня оборота розничной торговли | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 30,0 | 31,0 |
| Строительство магазина продовольственных товаров ИП Козлов Д.В. ул. Комсомольская (территория рынка) | Увеличение числа объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Рост уровня оборота розничной торговли | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 31,0 | 32,3 |
| Строительство магазина смешанных товаров ИП Романова Т.В. ул. Комсомольская (территория рынка) | Увеличение числа объектов потребительской сферы для удовлетворения потребностей населения | Рост уровня оборота розничной торговли | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 32,3 | 34,1 |
| Благоустройство и расширение детской площадки | Улучшение социального положения населения (создание благоприятных условий для досуга населения) | Недостаточная пропускная мощность детской площадки ( в выходные и праздничные дни) и небольшое разнообразие развлекательных мероприятий | Количество детских площадок, единиц | 1 | 1 |
| Строительство ипподрома | Улучшение социального положения населения | Отсутствие зон отдыха, такого вида | Количество зон отдыха, единиц | 0 | 1 |
| Строительство бара-кафе | Улучшение социального положения населения (создание благоприятных условий для досуга населения) | Недостаточная мощность действующей точки | Количество кафе, баров, /объем платных услуг населению до 1,2 | 1 1,2 | 2 1,4 |
| Организация общественных работ с привлечением безработных граждан | Снижение напряженности на рынке труда | Уровень регистрируемой безработицы | Численность безработных граждан, принимающих участие в общественных работах, чел. | 11 | 0 |
| Организация профессионального обучения безработных граждан | Повышение конкурентоспособности безработных граждан | Уровень регистрируемой безработицы | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, чел. | 15 | 22 |
| Организация самозанятости населения | Снижение напряженности на рынке труда | Уровень регистрируемой безработицы | Численность безработных граждан, организующих собственное дело, чел | 1 | 0 |
| Ямочный ремонт улично-дорожной сети поселения (Чернышевского, К.Маркса, Кооперативная , Захарченко) | Улучшение транспортной инфраструктуры | Высокий уровень износа автомобильных дорог | Уровень износа автомобильных дорог, % | 42,0 | 41,0 |
| Строительство мясоперерабатывающего комплекса | Наращивание производственных и перерабатывающих мощностей | Недостаточный уровень мощностей производственной и перерабатывающей промышленности | Объем производства мясных изделий в сутки тонн | 0 | 5,0 |
| Закупка поголовья крупного рогатого скота | Развитие животноводства | Недостаточный уровень поголовья стада крупного рогатого скота | Численность поголовья КРС, голов | 812 | 1052 |
| Покупка сельскохозяйственной техники ООО «Агрофирма «Атлант» | Модернизация производственных мощностей | Недостаточное количество специализированной сельскохозяйственной техники при проведении определенных видов работ (в лучшие агротехнические сроки) | Количество сельскохозяйственной техники, шт. | 16 | 19 |
| Асфальтирование подъездного пути к ООО «Агрофирма «Атлант» | Модернизация производственных мощностей | Низкое качество покрытия подъездных путей к производственным участкам ООО «Агрофирма «Атлант» | Протяженность дорог, в том числе с асфальтовым покрытием, км | 55,5 19,3 | 55,5 20,0 |
| Строительство производственно-административного здания (конторы) ООО АГРОФИРМА «АТЛАНТ» | Модернизация производственных мощностей | Для жителей поселения, проблемно то, что и документы, и продукцию за аренду земельных участков (паи) необходимо получать за пределами станицы, куда не ходит общественный транспорт | Улучшение условий труда работников агрофирмы. Расположение в черте населенного пункта данного объекта - решение проблемы для жителей станицы и пайщиков. | 0 | 1 |
| Покупка сельскохозяйственной техники ИП Команов Е.А.- глава КФХ | Модернизация производственных мощностей | Недостаточное количество специализированной сельскохозяйственной техники при проведении определенных видов работ (в лучшие агротехнические сроки) | Количество сельскохозяйственной техники, шт. | 20 | 26 |
| Строительство 1 ангара общей площадью 450 м2 | Модернизация производственных мощностей | Недостаточный объем площади для хранения продукции, техники. Данная проблема отрицательно сказывается на конечной стоимости сельскохозяйственной продукции | Площадь для хранения сельскохозяйственной продукции, тысяч м2 | 31,718 | 32,168 |
| Целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2012г. | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Преодоление монопрофильности экономики поселения | Наличие программы поддержки малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2012г. | нет | да |
| Разработана программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дядьковского сельского поселения на 2012г. | Улучшение инженерной инфраструктуры( ремонт существующей системы наружного освещения) | Не соответствие действующим стандартам системы уличного освещения. | Приведение в соответствие с действующими стандартами системы уличного освещения, Снижение протяженности электролиний нуждающихся в замене, м (Замена провода СИП2х16 мм) | 18650 | 13650 |

Таблица  29 – Календарный  план реализации мер  комплексного  плана развития  Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района

| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей (замена артезианской скважины, со строительством водонапорной башни). | 2013 | 2014 |
| 2 | Отключение старых магистралей (600м ул. Мира , Белинского, Ленина, Пушкина, Школьная , Низовая) / реконструкция действующей системы водоснабжения(Прокладка водопровода по улице Южная и кольцевание магистрали по улице Кооперативная, с устройством распределительного колодца. Реконструкция сетей по улице Огородняя, улице Горная.)/ внедрение энергосберегающих технологий(закупка станции управления и защиты -40 «СУЗ-40»). Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на четырех артезианских скважинах. | 2012 | 2014 |
| 3 | Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Мира (от ул. Кооперативная до ул. Захарченко протяженность 633 м) Ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Захарченко 830 м). Ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Захарченко)370м Ул. Школьная (от ул. Речная до ул. Кооперативная) общая протяженность около 2000м | 2012 | 2012 |
| 4 | Разработка правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 2012 | 2012 |
| 5 | Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 2012 | 2012 |
| 6 | Строительство магазина смешанных товаров\ Оборудование помещения для оказания бытовых услуг, ИП Тыщенко А.И. | 2011 | 2013 |
| 7 | Строительство магазина смешанных товаров ИП Семенова Т.П. | 2011 | 2012 |
| 8 | Строительство магазина продовольственных товаров ИП Козлов Д.В. | 2011 | 2012 |
| 9 | Строительство магазина смешанных товаров ИП Романова Т.В. | 2011 | 2012 |
| 10 | Расширение и благоустройство детской площадки | 2012 | 2015 |
| 11 | Строительство ипподрома общей площадью 30га | 2015 | 2015 |
| 12 | Строительство Бар-кафе по ул. Советская, ст. Дядьковская | 2013 | 2015 |
| 13 | Направление на профессиональное обучение безработных граждан | 2011 | 2013 |
| 14 | Организация Общественных работ для безработных граждан | 2011 | 2013 |
| 15 | Организация собственного дела безработными гражданами | 2011 | 2013 |
| 16 | Ремонт улично-дорожной сети станицы Дядьковской (Ямочный ремонт) Чернышевского, К.Маркса, Кооперативная , Захарченко | 2012 | 2012 |
| 17 | Строительство мясоперерабатывающего комплекса | 2015 | 2015 |
| 18 | Закупка поголовья крупного рогатого скота | 2015 | 2015 |
| 19 | Покупка сельскохозяйственной техники ООО «Агрофирма Атлант» 1 сеялки «Рапит» 1 опрыскивателя «Челн».; 1 автомобиля «КАМАЗ» | 2011 | 2011 |
| 20 | Улучшение качества покрытия дорог (асфальтовое покрытие) к производственному участку ООО «Агрофирма «Атлант» | 2012 | 2014 |
| 21 | Строительство здания конторы ООО «Агрофирма Атлант», по ул. Советская, ст. Дядьковская | 2013 | 2015 |
| 22 | Покупка сельскохозяйственной техники ИП Команов Е.А.- глава КФХ: 1 автомобиля «КАМАЗ»; . свеклоуборочного комбайна ВИК; 2тракторов «Зондира» и1 МТЗ10-25; Покупка1 опрыскивателя «Амазон» | 2012 | 2014 |
| 23 | Строительство 1 ангара общей площадью 450 м2 | 2012 | 2012 |
| 24 | Целевая программа развития малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2012г. | 2012 | 2012 |
| 25 | Ремонт существующей системы освещения - замена провода СИП протяженностью 5000м | 2012 | 2012 |

Таблица 30 – График поступления средств на выполнение комплексного Плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района

| Источник финансирования | Суммарный объем Млн. рублей | Средства в 1 год (2011) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 2 год (2012) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 3 год (2013) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 4 год (2014) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 5 год (2015) исполнения плана, млн. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Федеральный бюджет | 0,1963 | 0,1503 | 0,046 |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 10,4567 | 0,103 | 4,0807 |  | 6,273 |  |  |
| Местный бюджет | 2,327 | 0,015 | 0,7350 | 0,88 | 0,697 |  |  |
| Другие предприятия, организации, инвесторы | 324,2996 | 6,8509 | 8,2481 | 3,3606 | 10,64 | 295,2 |  |
|  | 337,2796 | 7,1192 | 13,1098 | 4,2406 | 17,61 | 295,2 |  |

Таблица 31 – График расходования средств на выполнение  Плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района

| Мера | Стоимость, млн. рублей | Средства в 1 год (2011) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 2 год (2012) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 3 год (2013) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 4 год (2014) исполнения плана, млн. рублей | Средства в 5 год (2015) исполнения плана, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей (замена артскважины, со строительством водонапорной башни). | 7,7 |  |  | 0,730 | 6,970 |  |
| Отключение старых магистралей (600м ул. Мира, Белинского, Ленина, Пушкина, Школьная , Низовая) / реконструкция действующей системы водоснабжения (Прокладка водопровода по улице Южная и кольцевание магистрали по улице Кооперативная, с устройством распределительного колодца. Реконструкция сетей по улице Огородняя, улице Горная.)/ внедрение энергосберегающих технологий(закупка станции управления и защиты -40 «СУЗ-40»). Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на четырех артскважинах. | 0, 4396 |  | 0,239 | 0,1606 | 0,040 |  |
| Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Мира (от ул. Кооперативная до ул. Захарченко протяженность 633 м) Ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Захарченко 830 м). Ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Захарченко)370м Ул. Школьная (от ул. Речная до ул. Кооперативная) общая протяженность около 2000м | 3,667 |  | 3,667 |  |  |  |
| Разработка правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0,4797 | 0,02 | 0,4597 |  |  |  |
| Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0,485 | 0,098 | 0,387 |  |  |  |
| Строительство магазина смешанных товаров ИП Семенова Т.П. | 2,49 | 2,2659 | 0,2241 |  |  |  |
| Строительство магазина продовольственных товаров ИП Козлов Д.В. | 3,3 | 2,310 | 0,990 |  |  |  |
| Строительство магазина смешанных товаров ИП Романова Т.В. | 2,65 | 1,855 | 0,795 |  |  |  |
| Строительство магазина смешанных товаров/Оборудование помещения для оказания платных услуг населению, ИП Тыщенко А.И.. | 0,810/0,810 | 0,210/0.210 |  | 0,6/,06 |  |  |
| Расширение и благоустройство детской площадки | 0,150 |  |  | 0,150 |  |  |
| Строительство ипподрома общей площадью 30га | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |
| Строительство Бар-кафе по ул. Советская, ст. Дядьковская | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |
| Организация общественных работ | 0,0572 | 0,0572 |  |  |  |  |
| Организация профессионального обучения безработных граждан | 0,138 | 0,092 | 0,046 |  |  |  |
| Организация самозанятости населения | 0,0011 | 0,0011 |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети станицы Дядьковской (Ямочный ремонт) Чернышевского, К.Маркса, Кооперативная , Захарченко | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |
| Строительство мясоперерабатывающего комплекса | 269,0 |  |  |  |  | 269,0 |
| Закупка поголовья крупного рогатого скота | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |
| Покупка сельскохозяйственной техники ООО АГРОФИРМА «АТЛАНТ» 1 сеялки «Рапит» 1 опрыскивателя «Челн».; 1 автомобиля «КАМАЗ» | 12,1 |  | 4,5 | 2,0 | 5,6 |  |
| Асфальтирование подъездного пути к производственному участку ООО «Агрофирма «Атлант» | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| Строительство здания конторы ООО «АГРОФИРМА АТЛАНТ», по ул. Советская, ст. Дядьковская | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |
| Покупка сельскохозяйственной техники ИП Команов Е.А.- глава КФХ: 1 автомобиля «КАМАЗ»; . свеклоуборочного комбайна ВИК; 2тракторов «Зондира» и1 МТЗ10-25; Покупка1 опрыскивателя «Амазон» | 15,2 |  |  |  |  | 15,2 |
| . Строительство 1 ангара общей площадью 450 м2 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
| Целевая программа развития малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения | 0,002 | - | 0,002 | - | - | - |
| Ремонт существующей системы освещения ( требуется замена 18650м)-замена провода СИП протяженностью 5000м | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |

Таблица 32 – Эффективность  реализации Плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей (замена артезианских скважины, со строительством водонапорной башни). Дебит воды, тыс. м3 в год | 2321,4 тыс. м3 в год |
| Отключение старых магистралей(600м ул. Мира , Белинского, Ленина, Пушкина, Школьная , Низовая) / реконструкция действующей системы водоснабжения(Прокладка водопровода по улице Южная и кольцевание магистрали по улице Кооперативная, с устройством распределительного колодца. Реконструкция сетей по улице Огородняя, улице Горная.)/ внедрение энергосберегающих технологий(закупка станции управления и защиты -40 «СУЗ-40»). Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на четырех артезианских скважинах.. уровень износа водопроводных сетей, % Уровень колебания давления в водопроводной сети, атм | 47,9% 1,5 атм. |
| Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Мира (от ул. Кооперативная до ул. Захарченко протяженность 633 м) Ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Захарченко 830 м). Ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Захарченко)370м Ул. Школьная (от ул. Речная до ул. Кооперативная) общая протяженность около 2000м Уменьшение уровня износа автодорожной сети,% | 41,0 |
| Переход к эколого-градостроительному планированию и экологически ориентированным методам управления сферой природопользования (Программа правил землепользования) | 1 |
| Переход к эколого-градостроительному планированию и экологически ориентированным методам управления сферой природопользования (Программа комплексного развития) | 1 |
| Строительство магазина смешанных товаров/ оборудование помещения для оказания платных услуг населению, ИП Тыщенко А.И.. | 30 млн. рублей/1,2 млн. рублей |
| Строительство магазина смешанных товаров ИП Семенова Т.П. | 31,0 млн. рублей |
| Строительство магазина продовольственных товаров ИП Козлов Д.В. | 32,3 млн. рублей |
| Строительство магазина смешанных товаров ИП Романова Т.В. | 34,1 млн. рублей |
| Благоустройство и расширение детской площадки | 1 единица |
| Строительство ипподрома | 1 единица |
| Строительство бара-кафе /оказание платных услуг населению ООО «Агрофирма Атлант» | 1 единица/1,4 млн. рублей |
| Организация общественных работ для безработных граждан | 7 чел. |
| Организация профессионального обучения безработных граждан | 22 чел. |
| Организация самозанятости населения | 1 чел |
| Уменьшение уровня износа автодорожной сети, % | 41,0% |
| Строительство мясоперерабатывающего комплекса | 5 тонн в смену |
| Уровень численности поголовья крупного рогатого скота | 1054 гол. |
| Покупка новой сельскохозяйственной техники ООО «Агрофирма Атлант» | 19 шт. |
| Протяженность дорог, В том числе с асфальтовым покрытием | 55,5 км 20,0 км |
| Строительство административно-производственного здания(Контора) ООО «Агрофирма Атлант» | 1 ед. |
| Покупка новой сельскохозяйственной техники ИП Команов Е.А – глава КФХ | 26 шт. |
| Строительство ангара, площадь тыс. м2 | 32,168 |
| Целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения на 2011год | да |
| Приведение в соответствие с действующими нормативами системы уличного освещения, Снижение протяженности электролиний нуждающихся в замене, м | 13650 |

Таблица 33 - Перечень  ответственных за выполнение  мероприятий, определенных в комплексном плане развития Дядьковского сельского поселения  Кореновского района

| ФИО | Организация | Должность | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Коваленко Татьяна Тимофеевна | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Глава | 88614266269 |
| Лютый Николай Владимирович | ООО АПК «Кубань Люкс» | Генеральный директор | 88614266729 |
| Рудник Раиса Николаевна | ООО «Агрофирма «Атлант» | Генеральный директор | 88614266480 |
| Понякин Алексей Юрьевич | МУК ЖКХ «Станица» | Директор | 88614266710 |
| Команов Евгений Александрович | ИП Команов Е.А. – глава КФХ | Глава КФХ |  |
| Семенова Татьяна Петровна | ИП Семенова Т.П. | Индивидуальный предприниматель |  |
| Козлов Дмитрий Валентинович | ИП Козлов Д.В.. | Индивидуальный предприниматель |  |
| Романова Татьяна Викторовна | ИП Романова Т.В. | Индивидуальный предприниматель |  |
| Тыщенко Анатолий Иванович | ИП Тыщенко А.И. | Индивидуальный предприниматель | 88614266704 |
| Швыдкая Ирина Александровна | ГУ КК «Центр занятости населения Кореновского района» | Руководитель | 88614245535» |

### Глава Дядьковского

### сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             Т.Т.Коваленко

Таблица 34 – График – справка  расходования средств на выполнение  Плана развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района, с разбивкой по видам средств

| Мера | Стоимость, млн. рублей | Средства в 1 год исполнения плана, млн. рублей 11 | Средства в 2 год исполнения плана, млн. рублей 12 | Средства в 3 год исполнения плана, млн. рублей 13 | Средства в 4 год исполнения плана, млн. рублей 14 | Средства в 5 год исполнения плана, млн. рублей 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей (замена артскважины, со строительством водонапорной башни). | 7,7 |  |  | 0,730(средства местного бюджета) | 6,970 (6,273-краевой бюджет, 0,697 –местный) |  |
| Отключение старых магистралей (600м ул. Мира , Белинского, Ленина, Пушкина, Школьная , Низовая) / реконструкция действующей системы водоснабжения(Прокладка водопровода по улице Южная и кольцевание магистрали по улице Кооперативная, с устройством распределительного колодца. Реконструкция сетей по улице Огородняя, улице Горная.)/ внедрение энергосберегающих технологий(закупка станции управления и защиты -40 «СУЗ-40»). Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на четырех артскважинах. | 0, 4396 |  | 0,239 (0,219 инвестиц. Надбавка, 0,020 средства МУП ЖКХ «Станица») | 0,1606 (0,1406 инвест надбавка, 0,020 средства МУП ЖКХ «Станица») | 0,040 (средства МУП ЖКХ «Станица») |  |
| Ремонт дорог улично-дорожной сети поселения:: Ул. Мира (от ул. Кооперативная до ул. Захарченко протяженность 633 м) Ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Захарченко 830 м). Ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Захарченко)370м Ул. Школьная (от ул. Речная до ул. Кооперативная) общая протяженность около 2000м | 3,667 |  | 3,667 (3,3 средства краевого бюджета, 0,367 – средства местного бюджета |  |  |  |
| Разработка правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0,4797 | 0,02(0,01 средства краевого бюджета, 0,01 средства местного бюджета) | 0,4597(0,4137 средства краевого бюджета, 0,046 средства местного бюджета) |  |  |  |
| Разработка комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0,485 | 0,098 ((0,093средства краевого бюджета, 0,005 средства местного бюджета) | 0,387(0,367 краевые , 0,02 средства местного бюджета) |  |  |  |
| Строительство магазина смешанных товаров ИП Семенова Т.П. | 2,49 | 2,2659 (Средства инвестора) | 0,2241(Средства инвестора) |  |  |  |
| Строительство магазина продовольственных товаров ИП Козлов Д.В. | 3,3 | 2,310(Средства инвестора) | 0,990(Средства инвестора) |  |  |  |
| Строительство магазина смешанных товаров ИП Романова Т.В. | 2,65 | 1,855(Средства инвестора) | 0,795(Средства инвестора) |  |  |  |
| Строительство магазина смешанных товаров/Оборудование помещения для оказания платных услуг населению, ИП Тыщенко А.И.. | 0,810/0,810 | 0,210/0.210 (Средства инвестора) |  | 0,6/,06 (Средства инвестора) |  |  |
| Расширение и благоустройство детской площадки | 0,150 |  |  | 0,150 (средства местного бюджета) |  |  |
| Строительство ипподрома общей площадью 30га | 1,0 |  |  |  |  | 1,0(Средства инвестора) |
| Строительство Бар-кафе по ул. Советская, ст. Дядьковская | 3,0 |  |  |  |  | 3,0(Средства инвестора) |
| Организация общественных работ | 0,0572 | 0,0572 (средства федерального бюджета) |  |  |  |  |
| Организация профессионального обучения безработных граждан | 0,138 | 0,092 (средства федерального бюджета) | 0,046 (средства федерального бюджета) |  |  |  |
| Организация самозанятости населения | 0,0011 | 0,0011 (средства федерального бюджета) |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети станицы Дядьковской (Ямочный ремонт) Чернышевского, К.Маркса, Кооперативная , Захарченко | 0,1 |  | 0,1 (средства местного бюджета) |  |  |  |
| Строительство мясоперерабатывающего комплекса | 269,0 |  |  |  |  | 269,0(Средства инвестора) |
| Закупка поголовья крупного рогатого скота | 5,0 |  |  |  |  | 5,0(Средства инвестора) |
| Покупка сельскохозяйственной техники ООО АГРОФИРМА «АТЛАНТ» 1 сеялки «Рапит» 1 опрыскивателя «Челн»5,6 млн.; 1 автомобиля «КАМАЗ»2,0 млн рублей | 12,1 |  | 4,5(Средства инвестора) | 2,0(Средства инвестора) | 5,6(Средства инвестора) |  |
| Асфальтирование подъездного пути к производственному участку ООО «Агрофирма «Атлант» | 5,0 |  |  |  | 5,0(Средства инвестора) |  |
| Строительство здания конторы ООО «АГРОФИРМА АТЛАНТ», по ул. Советская, ст. Дядьковская | 2,0 |  |  |  |  | 2,0(Средства инвестора) |
| Покупка сельскохозяйственной техники ИП Команов Е.А.- глава КФХ: 1 автомобиля «КАМАЗ»; . свеклоуборочного комбайна ВИК; 2тракторов «Зондира» и1 МТЗ10-25; Покупка1 опрыскивателя «Амазон» | 15,2 |  |  |  |  | 15,2(Средства инвестора) |
| . Строительство 1 ангара общей площадью 450 м2 | 1,5 |  | 1,5(Средства инвестора) |  |  |  |
| Целевая программа развития малого и среднего предпринимательства Дядьковского сельского поселения | 0,002 | - | 0,002 (средства местного бюджета) | - | - | - |
| Ремонт существующей системы освещения ( требуется замена 18650м)-замена провода СИП протяженностью 5000м | 0,2 |  | 0,2(средства местного бюджета) |  |  |  |
|  | 337,2796 | 7,1192 | 13,1098 | 4,2406 | 17,61 | 295,2 |

2.  Решение обнародовать в установленных местах.

3.  Решение вступает в силу со дня его подписания.

### Глава Дядьковского

### сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко